Actúa como un Arquitecto de Software Senior y Desarrollador Full-Stack Experto.

Tu tarea es diseñar la arquitectura, el esquema de base de datos y generar el código inicial para "Comptrol-Mef", una plataforma SaaS B2B de Gestión de Activos de TI (ITAM) e Inteligencia Cibernética de próxima generación.

El objetivo de Comptrol-Mef es eliminar el "caos de las hojas de cálculo", evitar pérdidas financieras por licencias inactivas, automatizar el ciclo de vida del hardware (incluyendo e-Waste) y mitigar los riesgos de Shadow IT mediante un descubrimiento automatizado.

Por favor, diseña el sistema y proporciona el código basándote en los siguientes requerimientos técnicos:

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (Módulos del Sistema)CMDB en la Nube (Única Fuente de Verdad): Base de datos centralizada de configuración con historial de cambios inmutable y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) granular.Motor de Auto-Discovery (Descubrimiento Activo/Pasivo): Escaneo sin agentes para identificar dispositivos IT, OT, IoT y en la nube conectados a la red.Gestión Financiera y SAM (Software Asset Management): Rastreo automático de licencias de software, detección de agentes inactivos (antivirus, RMM) y flujos de automatización para Onboarding/Offboarding de empleados. Gestión de Ciclo de Vida y e-Waste: Trazabilidad desde la orden de compra hasta la depreciación y eliminación, con almacenamiento seguro de "Certificados de Destrucción de Datos" para cumplimiento de normativas.Módulo App Móvil (Gestión Física): Generación e impresión de etiquetas, y escáner nativo de códigos QR/Códigos de barras mediante la cámara del dispositivo para auditorías de inventario en tiempo real. Capa de Inteligencia Artificial (IA): Mantenimiento predictivo basado en telemetría de los equipos. OCR para extracción automática de datos desde facturas de compra. Agente conversacional (Chatbot) para que los usuarios finales soliciten equipos o reporten fallas.

2. STACK TECNOLÓGICO REQUERIDO: Frontend (Web): Next.js (React) con TypeScript, Tailwind CSS para el diseño UI, y Redux o Zustand para la gestión de estados. Frontend (Móvil): React Native (Expo) para compatibilidad multiplataforma (iOS y Android). Backend / Microservicios: Node.js (NestJS o Express) con TypeScript para la API principal, y un microservicio en Go o Python especializado en el escaneo de red de alta concurrencia. Bases de Datos: PostgreSQL para datos relacionales (CMDB, usuarios, finanzas).Redis para caché y gestión de sesiones. Neo4j (opcional) para el mapeo visual de dependencias de red. Infraestructura y DevOps: Docker, Kubernetes, AWS/Azure, CI/CD pipelines (GitHub Actions).

3. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO Arquitectura diseñada bajo estándares de ISO 27001 y SOC 2. Autenticación multifactor (MFA/2FA) nativa e integración con SSO (SAML/OAuth 2.0) para Azure AD / Google Workspace. Encriptación AES-256 para datos en reposo y TLS 1.3 para datos en tránsito. Trazabilidad completa (Logs de auditoría) para cada modificación de un activo.

4. ENTREGABLES ESPERADOS

Por favor, entrégame lo siguiente en orden: Arquitectura del Sistema: Un diagrama en formato de texto o Mermaid.js que muestre cómo interactúan los microservicios, el frontend, la app móvil y las bases de datos. Esquema de Base de Datos Relacional (PostgreSQL): Código SQL o modelos ORM (Prisma/TypeORM) para las tablas principales: Users, Assets, SoftwareLicenses, Locations y AuditLogs. Estructura de Carpetas: La estructura de directorios recomendada para el monorepo (Backend y Frontend).Código Backend (API REST): El código de un controlador en Node.js/TypeScript que maneje el endpoint POST /api/v1/assets/discovery (simulando la ingesta de un nuevo activo descubierto en la red).Código Frontend (Dashboard): Un componente de React (usando Tailwind) que renderice el panel principal mostrando métricas clave: "Total de Activos", "Licencias Inactivas", "Equipos para e-Waste" y "Valor Total del Inventario".

Asegúrate de que el código sea limpio, modular, esté fuertemente tipado e incluya comentarios explicativos. ¡Comencemos con el diseño de la arquitectura y la base de datos!

OPENAI/CODEX:

Entendido: quieres un diseño técnico completo y accionable para Comptrol-Mef (arquitectura + base de datos + código inicial backend/frontend), con enfoque SaaS B2B, seguridad enterprise y escalabilidad.

Asumiré multi-tenant desde el día 1 y stack: Next.js + React Native + NestJS + Python scanner + PostgreSQL/Redis (+Neo4j opcional).

[ ] Pregunta rápida de precisión (solo 2):

1) ¿Prefieres despliegue base en AWS o Azure? (te dejo neutral cloud-agnostic abajo)

2) ¿Quieres ORM en backend con Prisma o TypeORM? (aquí te doy SQL + ejemplo NestJS sin acoplar ORM)

- [ ] Plan de entrega (en el orden que pediste)

- [x] Arquitectura del sistema (Mermaid)

- [x] Esquema relacional PostgreSQL (SQL)

- [x] Estructura de carpetas monorepo

- [x] Código backend POST /api/v1/assets/discovery

- [x] Código frontend dashboard (React + Tailwind + TypeScript)

1) ARQUITECTURA DEL SISTEMA (Mermaid)

mermaid

flowchart LR

subgraph Clients

W[Web App - Next.js]

M[Mobile App - React Native Expo]

A[Admin Console]

end

subgraph Edge

CDN[CDN/WAF]

APIGW[API Gateway + Rate Limit + TLS 1.3]

IDP[SSO IdP Azure AD / Google Workspace]

end

subgraph Core["Core Platform (Kubernetes)"]

AUTH[Auth Service\nMFA/2FA + OAuth2/SAML]

ITAM[ITAM API Service (NestJS)\nCMDB/SAM/Lifecycle]

DISC[Discovery Orchestrator (NestJS)\nJobs + Rules + Dedupe]

SCAN[High-Concurrency Scanner (Python/Go)\nActive/Passive Discovery]

FIN[Financial Engine\nDepreciation + Cost Center]

AI[AI Service\nPredictive/OCR/Chatbot]

FILES[Object Storage Service\nCertificates, invoices]

AUD[Audit Log Service\nImmutable event trail]

NOTIF[Notification Service\nEmail/SMS/Push/Webhook]

end

subgraph Data

PG[(PostgreSQL\nCMDB + Finance + RBAC + Audit Index)]

REDIS[(Redis\nCache + Session + Queue)]

MQ[(Message Bus\nKafka/Rabbit/SQS)]

NEO[(Neo4j optional\nDependency graph)]

S3[(Object Storage\nAES-256 + KMS)]

SIEM[(SIEM / SOC\nSecurity telemetry)]

end

W --> CDN --> APIGW

M --> CDN --> APIGW

A --> CDN --> APIGW

APIGW --> AUTH

APIGW --> ITAM

APIGW --> DISC

APIGW --> AI

AUTH <--> IDP

ITAM <--> PG

ITAM <--> REDIS

ITAM --> MQ

DISC <--> REDIS

DISC --> MQ

MQ --> SCAN

SCAN --> MQ

MQ --> DISC

DISC --> ITAM

ITAM --> AUD

AUD --> PG

ITAM --> FIN

FIN --> PG

AI --> PG

AI --> S3

ITAM --> FILES

FILES --> S3

ITAM --> NEO

SCAN --> NEO

AUTH --> SIEM

APIGW --> SIEM

AUD --> SIEM

Notas clave de arquitectura

- Multi-tenant lógico (tenant_id en todas las tablas críticas + RLS opcional).

- Flujo discovery desacoplado por cola (no bloquear API).

- Auditoría inmutable tipo append-only.

- Módulo AI aislado (fácil desactivar por cumplimiento/región).

2) ESQUEMA DE BASE DE DATOS RELACIONAL (PostgreSQL – SQL)

(Tablas principales solicitadas + soporte mínimo RBAC y multi-tenant)

sql

-- Extensiones recomendadas

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto"; -- gen_random_uuid()

-- Tenants (SaaS B2B)

CREATE TABLE tenants (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name VARCHAR(160) NOT NULL,

slug VARCHAR(80) UNIQUE NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

-- Locations

CREATE TABLE locations (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

name VARCHAR(120) NOT NULL,

code VARCHAR(40),

country VARCHAR(80),

city VARCHAR(80),

address_line1 VARCHAR(160),

address_line2 VARCHAR(160),

is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, name),

UNIQUE (tenant_id, code)

);

-- Users

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

email VARCHAR(190) NOT NULL,

full_name VARCHAR(140) NOT NULL,

role VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (role IN ('super_admin','it_admin','asset_manager','security_analyst','auditor','employee')),

mfa_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

sso_provider VARCHAR(40), -- azure_ad, google, local

status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','inactive','suspended')),

last_login_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, email)

);

-- Assets (CMDB source of truth)

CREATE TABLE assets (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

asset_tag VARCHAR(80) NOT NULL,

serial_number VARCHAR(120),

hostname VARCHAR(120),

ip_address INET,

mac_address MACADDR,

asset_type VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (asset_type IN ('laptop','desktop','server','network','iot','ot','mobile','virtual_machine','cloud_resource','other')),

vendor VARCHAR(80),

model VARCHAR(120),

operating_system VARCHAR(120),

status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'in_use' CHECK (status IN ('in_use','in_stock','repair','retired','disposed','lost')),

criticality VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'medium' CHECK (criticality IN ('low','medium','high','critical')),

owner_user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

location_id UUID REFERENCES locations(id) ON DELETE SET NULL,

purchase_date DATE,

warranty_end_date DATE,

depreciation_end_date DATE,

purchase_cost NUMERIC(14,2) DEFAULT 0,

current_book_value NUMERIC(14,2) DEFAULT 0,

last_seen_at TIMESTAMPTZ, -- discovery heartbeat

source VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'manual' CHECK (source IN ('manual','discovery_active','discovery_passive','api_import')),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, asset_tag),

UNIQUE (tenant_id, serial_number)

);

-- Software Licenses (SAM)

CREATE TABLE software_licenses (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

software_name VARCHAR(140) NOT NULL,

vendor VARCHAR(120),

license_type VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (license_type IN ('per_user','per_device','concurrent','subscription','enterprise')),

total_seats INTEGER NOT NULL CHECK (total_seats >= 0),

assigned_seats INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (assigned_seats >= 0),

active_agents INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (active_agents >= 0),

inactive_agents INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (inactive_agents >= 0),

unit_cost NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,

renewal_date DATE,

auto_renew BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','expiring','expired','suspended')),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

-- Audit Logs (inmutable / append-only)

CREATE TABLE audit_logs (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

event_id UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),

actor_user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

entity_type VARCHAR(60) NOT NULL, -- assets, software_licenses, users...

entity_id UUID NOT NULL,

action VARCHAR(40) NOT NULL, -- create, update, delete, assign, discover...

before_data JSONB,

after_data JSONB,

metadata JSONB,

ip_address INET,

user_agent TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(event_id)

);

-- Índices recomendados

CREATE INDEX idx_assets_tenant_status ON assets(tenant_id, status);

CREATE INDEX idx_assets_tenant_last_seen ON assets(tenant_id, last_seen_at DESC);

CREATE INDEX idx_assets_tenant_owner ON assets(tenant_id, owner_user_id);

CREATE INDEX idx_licenses_tenant_status ON software_licenses(tenant_id, status);

CREATE INDEX idx_audit_tenant_entity_created ON audit_logs(tenant_id, entity_type, entity_id, created_at DESC);

-- Trigger updated_at

CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

NEW.updated_at = NOW();

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_users_updated BEFORE UPDATE ON users

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

CREATE TRIGGER trg_locations_updated BEFORE UPDATE ON locations

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

CREATE TRIGGER trg_assets_updated BEFORE UPDATE ON assets

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

CREATE TRIGGER trg_licenses_updated BEFORE UPDATE ON software_licenses

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

-- Protección de inmutabilidad en audit_logs (no UPDATE/DELETE)

CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_audit_log_mutation()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

RAISE EXCEPTION 'audit_logs is append-only';

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_audit_no_update

BEFORE UPDATE ON audit_logs

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_audit_log_mutation();

CREATE TRIGGER trg_audit_no_delete

BEFORE DELETE ON audit_logs

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_audit_log_mutation();

---

3) ESTRUCTURA DE CARPETAS (Monorepo recomendado)

txt

comptrol-mef/

apps/

web/ # Next.js + Tailwind

src/

app/

components/

features/dashboard/

lib/

store/

mobile/ # Expo React Native

src/

screens/

components/

services/

store/

api/ # NestJS core API

src/

modules/

auth/

users/

assets/

discovery/

licenses/

locations/

audit/

finance/

common/

guards/

interceptors/

filters/

decorators/

config/

main.ts

scanner/ # Python/Go high-concurrency scanner

cmd/

internal/

pkg/

api/

packages/

shared-types/ # DTOs, domain types

ui-kit/ # Design system reusable

eslint-config/

tsconfig/

infra/

docker/

k8s/

base/

overlays/

terraform/

github-actions/

docs/

architecture/

adr/

api/

scripts/

.github/workflows/

pnpm-workspace.yaml

turbo.json

README.md

---

4) CÓDIGO BACKEND (NestJS) – POST /api/v1/assets/discovery

ts

// apps/api/src/modules/discovery/dto/discovery-ingest.dto.ts

import { IsEnum, IsIP, IsMACAddress, IsOptional, IsString, IsUUID, MaxLength } from 'class-validator';

export enum DiscoverySource {

ACTIVE = 'discovery_active',

PASSIVE = 'discovery_passive',

}

export class DiscoveryIngestDto {

@IsUUID()

tenantId!: string;

@IsOptional()

@IsString()

@MaxLength(120)

hostname?: string;

@IsOptional()

@IsIP()

ipAddress?: string;

@IsOptional()

@IsMACAddress()

macAddress?: string;

@IsOptional()

@IsString()

@MaxLength(120)

serialNumber?: string;

@IsString()

@MaxLength(40)

assetType!: string; // idealmente enum interno

@IsOptional()

@IsString()

@MaxLength(80)

vendor?: string;

@IsOptional()

@IsString()

@MaxLength(120)

model?: string;

@IsEnum(DiscoverySource)

source!: DiscoverySource;

}

ts

// apps/api/src/modules/discovery/discovery.service.ts

import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';

import { DiscoveryIngestDto } from './dto/discovery-ingest.dto';

/**

* Simulación de persistencia.

* En producción: repositorio (Prisma/TypeORM) + transacción + outbox event.

*/

@Injectable()

export class DiscoveryService {

private readonly logger = new Logger(DiscoveryService.name);

async ingestAsset(dto: DiscoveryIngestDto) {

// 1) Fingerprint para deduplicación (prioridad: serial > mac > hostname+ip)

const fingerprint =

dto.serialNumber?.trim() ||

dto.macAddress?.toLowerCase() ||

`${dto.hostname ?? 'unknown'}|${dto.ipAddress ?? 'unknown'}`;

// 2) Simular "upsert"

const simulatedAsset = {

id: crypto.randomUUID(),

tenantId: dto.tenantId,

assetTag: `AUTO-${Date.now()}`,

hostname: dto.hostname ?? null,

ipAddress: dto.ipAddress ?? null,

macAddress: dto.macAddress ?? null,

serialNumber: dto.serialNumber ?? null,

assetType: dto.assetType,

vendor: dto.vendor ?? null,

model: dto.model ?? null,

source: dto.source,

status: 'in_use',

lastSeenAt: new Date().toISOString(),

createdAt: new Date().toISOString(),

updatedAt: new Date().toISOString(),

fingerprint,

};

this.logger.log(`Asset discovered tenant=${dto.tenantId} fp=${fingerprint}`);

// 3) Simular evento de auditoría

const auditEvent = {

action: 'discover',

entityType: 'assets',

entityId: simulatedAsset.id,

afterData: simulatedAsset,

createdAt: new Date().toISOString(),

};

return { asset: simulatedAsset, auditEvent };

}

}

ts

// apps/api/src/modules/discovery/discovery.controller.ts

import { Body, Controller, HttpCode, HttpStatus, Post } from '@nestjs/common';

import { DiscoveryIngestDto } from './dto/discovery-ingest.dto';

import { DiscoveryService } from './discovery.service';

@Controller('api/v1/assets')

export class DiscoveryController {

constructor(private readonly discoveryService: DiscoveryService) {}

/**

* Endpoint de ingesta de descubrimiento de activos (activo/pasivo).

* Recomendado proteger con JWT + mTLS/API key entre scanner -> API.

*/

@Post('discovery')

@HttpCode(HttpStatus.CREATED)

async ingestDiscovery(@Body() dto: DiscoveryIngestDto) {

const result = await this.discoveryService.ingestAsset(dto);

return {

success: true,

message: 'Asset discovery ingested successfully',

data: result.asset,

audit: result.auditEvent,

};

}

}

ts

// apps/api/src/modules/discovery/discovery.module.ts

import { Module } from '@nestjs/common';

import { DiscoveryController } from './discovery.controller';

import { DiscoveryService } from './discovery.service';

@Module({

controllers: [DiscoveryController],

providers: [DiscoveryService],

exports: [DiscoveryService],

})

export class DiscoveryModule {}

---

5) CÓDIGO FRONTEND (Dashboard Next.js + Tailwind + TS)

tsx

// apps/web/src/features/dashboard/components/ItamKpiDashboard.tsx

import React from 'react';

type KpiKey = 'totalAssets' | 'inactiveLicenses' | 'ewasteCandidates' | 'inventoryValue';

interface DashboardMetrics {

totalAssets: number;

inactiveLicenses: number;

ewasteCandidates: number;

inventoryValue: number; // USD (puedes adaptar a PEN)

}

interface KpiCardProps {

label: string;

value: string;

tone: 'neutral' | 'warning' | 'danger' | 'success';

}

const toneMap: Record<KpiCardProps['tone'], string> = {

neutral: 'border-slate-200 bg-white',

warning: 'border-amber-300 bg-amber-50',

danger: 'border-rose-300 bg-rose-50',

success: 'border-emerald-300 bg-emerald-50',

};

function KpiCard({ label, value, tone }: KpiCardProps) {

return (

<div className={`rounded-2xl border p-5 shadow-sm ${toneMap[tone]}`}>

<p className="text-sm text-slate-600">{label}</p>

<p className="mt-2 text-3xl font-semibold tracking-tight text-slate-900">{value}</p>

</div>

);

}

function formatCurrency(amount: number, currency = 'USD') {

return new Intl.NumberFormat('es-PE', {

style: 'currency',

currency,

maximumFractionDigits: 0,

}).format(amount);

}

export interface ItamKpiDashboardProps {

metrics: DashboardMetrics;

}

export const ItamKpiDashboard: React.FC<ItamKpiDashboardProps> = ({ metrics }) => {

const cards: Array<{ key: KpiKey; label: string; value: string; tone: KpiCardProps['tone'] }> = [

{

key: 'totalAssets',

label: 'Total de Activos',

value: metrics.totalAssets.toLocaleString('es-PE'),

tone: 'neutral',

},

{

key: 'inactiveLicenses',

label: 'Licencias Inactivas',

value: metrics.inactiveLicenses.toLocaleString('es-PE'),

tone: metrics.inactiveLicenses > 0 ? 'warning' : 'success',

},

{

key: 'ewasteCandidates',

label: 'Equipos para e-Waste',

value: metrics.ewasteCandidates.toLocaleString('es-PE'),

tone: metrics.ewasteCandidates > 0 ? 'danger' : 'success',

},

{

key: 'inventoryValue',

label: 'Valor Total del Inventario',

value: formatCurrency(metrics.inventoryValue, 'USD'),

tone: 'neutral',

},

];

return (

<section className="space-y-4">

<div>

<h2 className="text-xl font-semibold text-slate-900">Panel ITAM</h2>

<p className="text-sm text-slate-600">

Vista ejecutiva de activos, optimización de licencias y ciclo de vida.

</p>

</div>

<div className="grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-4">

{cards.map((card) => (

<KpiCard key={card.key} label={card.label} value={card.value} tone={card.tone} />

))}

</div>

</section>

);

};

Ejemplo de uso:

tsx

// apps/web/src/app/dashboard/page.tsx

import { ItamKpiDashboard } from '@/features/dashboard/components/ItamKpiDashboard';

export default function DashboardPage() {

const metrics = {

totalAssets: 1842,

inactiveLicenses: 137,

ewasteCandidates: 42,

inventoryValue: 1285000,

};

return (

<main className="p-6">

<ItamKpiDashboard metrics={metrics} />

</main>

);

}

---

Recap (arquitecto):

- Base sólida: event-driven discovery + CMDB central + auditoría inmutable + multi-tenant.

- El SQL ya cubre tus tablas core y cumplimiento base (trazabilidad).

- El código entregado te deja arrancar un MVP enterprise-ready rápidamente.

Si te parece, siguiente paso te doy Fase 2:

- RBAC granular (tablas roles/permissions),

- modelo de depreciación contable,

- y pipeline GitHub Actions + Docker/K8s listo para deploy.

[JuvinChat] Perfecto, seguimos con Fase 2: voy a aterrizar RBAC granular, depreciación contable y pipeline CI/CD + Docker + Kubernetes para que Comptrol‑Mef quede listo para entorno enterprise.

- [ ] Preguntas rápidas (para afinar luego, no bloquean):

1) ¿Norma contable principal: NIIF/IFRS o política interna?

2) ¿Despliegue objetivo inicial: AWS EKS o Azure AKS?

3) ¿Quieres autorización RBAC por rol puro o rol + atributos (ABAC ligero)?

---

- [ ] 1) RBAC GRANULAR (modelo recomendado)

### 1.1 Tablas SQL (roles, permisos y alcance por recurso)

sql

-- Catálogo de permisos (acción + recurso)

CREATE TABLE permissions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

resource VARCHAR(80) NOT NULL, -- assets, licenses, users, audit_logs...

action VARCHAR(40) NOT NULL, -- create, read, update, delete, approve, export

description TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(resource, action)

);

-- Roles por tenant (evita rol global rígido)

CREATE TABLE roles (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

name VARCHAR(80) NOT NULL, -- IT_ADMIN, ASSET_MANAGER...

description TEXT,

is_system BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(tenant_id, name)

);

-- N:N roles-permissions

CREATE TABLE role_permissions (

role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,

permission_id UUID NOT NULL REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE,

effect VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'allow' CHECK (effect IN ('allow','deny')),

PRIMARY KEY(role_id, permission_id)

);

-- N:N users-roles

CREATE TABLE user_roles (

user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,

assigned_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

PRIMARY KEY(user_id, role_id)

);

-- Restricción de alcance (scope) opcional por ubicación/cost center

CREATE TABLE policy_scopes (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

role_id UUID NOT NULL REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,

scope_type VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (scope_type IN ('location','cost_center','asset_type','all')),

scope_value VARCHAR(120), -- ej: location_id o "laptop"

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

### 1.2 Semilla mínima de permisos

- assets: read|create|update|delete|assign|retire|dispose|export

- licenses: read|create|update|optimize|export

- audit_logs: read|export

- users: read|invite|suspend

- finance: read|depreciation_run|close_period

### 1.3 Guard de autorización (NestJS, idea)

- JWT -> extraer tenantId, userId

- Resolver roles del usuario

- Resolver permisos efectivos (deny gana a allow)

- Validar scope (ej. solo location_id = X)

---

- [ ] 2) DEPRECIACIÓN CONTABLE (motor inicial)

### 2.1 Extensiones al esquema assets

sql

ALTER TABLE assets

ADD COLUMN depreciation_method VARCHAR(30) DEFAULT 'straight_line'

CHECK (depreciation_method IN ('straight_line','declining_balance')),

ADD COLUMN useful_life_months INTEGER DEFAULT 36 CHECK (useful_life_months > 0),

ADD COLUMN salvage_value NUMERIC(14,2) DEFAULT 0 CHECK (salvage_value >= 0),

ADD COLUMN depreciation_start_date DATE;

### 2.2 Tabla de movimientos contables de depreciación

sql

CREATE TABLE asset_depreciation_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

asset_id UUID NOT NULL REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,

period_year INTEGER NOT NULL,

period_month INTEGER NOT NULL CHECK (period_month BETWEEN 1 AND 12),

depreciation_amount NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (depreciation_amount >= 0),

opening_book_value NUMERIC(14,2) NOT NULL,

closing_book_value NUMERIC(14,2) NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(tenant_id, asset_id, period_year, period_month)

);

### 2.3 Lógica base (línea recta)

Fórmula mensual:

(purchase_cost - salvage_value) / useful_life_months

Reglas:

- No depreciar activos disposed/lost.

- Nunca bajar de salvage_value.

- Si un mes ya está calculado, no duplicar (idempotencia por UNIQUE).

---

- [ ] 3) CI/CD con GitHub Actions (monorepo)

### 3.1 Pipeline principal (.github/workflows/ci-cd.yml)

yaml

name: CI-CD

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

jobs:

test-build:

runs-on: ubuntu-latest

strategy:

matrix:

app: [api, web]

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v4

with: { version: 9 }

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'pnpm'

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm --filter ./apps/${{ matrix.app }} lint

- run: pnpm --filter ./apps/${{ matrix.app }} test -- --runInBand

- run: pnpm --filter ./apps/${{ matrix.app }} build

docker:

needs: test-build

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

permissions:

contents: read

packages: write

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: docker/setup-buildx-action@v3

- uses: docker/login-action@v3

with:

registry: ghcr.io

username: ${{ github.actor }}

password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

- uses: docker/build-push-action@v6

with:

context: .

file: ./infra/docker/api.Dockerfile

push: true

tags: ghcr.io/${{ github.repository }}/api:${{ github.sha }}

- uses: docker/build-push-action@v6

with:

context: .

file: ./infra/docker/web.Dockerfile

push: true

tags: ghcr.io/${{ github.repository }}/web:${{ github.sha }}

deploy:

needs: docker

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set kube context

run: |

echo "${{ secrets.KUBE_CONFIG_B64 }}" | base64 -d > kubeconfig

export KUBECONFIG=$PWD/kubeconfig

kubectl version --client

- name: Deploy manifests

run: |

export KUBECONFIG=$PWD/kubeconfig

kubectl -n comptrol set image deployment/api api=ghcr.io/${{ github.repository }}/api:${{ github.sha }}

kubectl -n comptrol set image deployment/web web=ghcr.io/${{ github.repository }}/web:${{ github.sha }}

kubectl -n comptrol rollout status deployment/api --timeout=180s

kubectl -n comptrol rollout status deployment/web --timeout=180s

---

- [ ] 4) Dockerfiles base

### infra/docker/api.Dockerfile

dockerfile

FROM node:20-alpine AS deps

WORKDIR /app

COPY pnpm-lock.yaml package.json pnpm-workspace.yaml ./

COPY apps/api/package.json apps/api/package.json

RUN corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile

FROM node:20-alpine AS build

WORKDIR /app

COPY . .

RUN corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile

RUN pnpm --filter ./apps/api build

FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

ENV NODE_ENV=production

COPY --from=build /app/apps/api/dist ./dist

COPY --from=build /app/apps/api/package.json ./package.json

RUN corepack enable && pnpm install --prod --frozen-lockfile || true

EXPOSE 3001

CMD ["node", "dist/main.js"]

---

- [ ] 5) Kubernetes base (extracto)

### infra/k8s/base/api-deployment.yaml

yaml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: api

namespace: comptrol

spec:

replicas: 2

selector:

matchLabels: { app: api }

template:

metadata:

labels: { app: api }

spec:

containers:

- name: api

image: ghcr.io/org/comptrol/api:latest

ports:

- containerPort: 3001

envFrom:

- secretRef: { name: comptrol-secrets }

readinessProbe:

httpGet: { path: /health, port: 3001 }

initialDelaySeconds: 10

livenessProbe:

httpGet: { path: /health, port: 3001 }

initialDelaySeconds: 20

resources:

requests: { cpu: "200m", memory: "256Mi" }

limits: { cpu: "1", memory: "1Gi" }

---

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: api

namespace: comptrol

spec:

selector: { app: api }

ports:

- port: 80

targetPort: 3001

---

- [ ] 6) Seguridad y cumplimiento (checklist fase 2)

- [ ] Activar MFA obligatoria para roles privilegiados (it_admin, security_analyst).

- [ ] TLS 1.3 extremo a extremo (Ingress + internal mTLS ideal).

- [ ] Secrets fuera del repo (AWS Secrets Manager / Azure Key Vault).

- [ ] Logs de auditoría enviados a SIEM (retención 1+ año según política).

- [ ] Backups cifrados + pruebas de restore trimestrales.

- [ ] Política de mínimo privilegio en RBAC y K8s (ServiceAccounts separadas).

---

Ejemplo rápido (aplicar lo aprendido):

Un asset_manager puede read/update assets solo en location=Lima-HQ, pero no delete ni export audit_logs.

Eso se logra con:

1) rol + permisos allow,

2) policy_scopes(location, Lima-HQ),

3) guard en API validando scope por request.

Práctica rápida (siguiente mini-tarea):

1) Crear rol AUDITOR.

2) Dar permisos audit_logs:read/export y assets:read.

3) Verificar que no pueda assets:update.

Recap:

Fase 2 ya te deja con base enterprise real: autorización robusta, depreciación auditable e infraestructura CI/CD desplegable.

Si quieres, en la siguiente te entrego Fase 3: eventos/outbox, colas de discovery en producción (reintentos + DLQ), y módulo OCR/IA con contrato API.

[JuvinChat] Perfecto. Vamos con Fase 3 para llevar Comptrol‑Mef a operación real:

outbox/event-driven confiable, discovery production-grade (retry + DLQ) y módulo IA/OCR con contratos API.

- [ ] Resumen de lo que te entrego

- [x] Diseño de eventos y patrón Outbox

- [x] SQL para outbox + consumidores idempotentes

- [x] Flujo discovery con retries, backoff, DLQ

- [x] Contratos API para OCR + IA predictiva + chatbot interno

- [x] Código inicial (NestJS producer/worker + contrato FastAPI sugerido)

---

- [ ] 1) EVENT-DRIVEN CON OUTBOX (consistencia fuerte sin 2PC)

### 1.1 Arquitectura de eventos (Mermaid)

mermaid

flowchart LR

API[NestJS ITAM API] --> TX[(PostgreSQL Tx)]

TX --> O[(Outbox Table)]

O --> PUB[Outbox Publisher Worker]

PUB --> BUS[(Kafka/Rabbit/SQS)]

BUS --> DISC[Discovery Processor]

BUS --> FIN[Finance/Depreciation Processor]

BUS --> AI[AI/OCR Processor]

BUS --> AUD[Audit Projector]

DISC --> PG[(PostgreSQL)]

FIN --> PG

AI --> PG

AUD --> PG

DISC --> DLQ[(Dead Letter Queue)]

AI --> DLQ

### 1.2 Eventos de dominio mínimos

- asset.discovered.v1

- asset.updated.v1

- license.inactive_detected.v1

- employee.offboarded.v1

- asset.ewaste.candidate_marked.v1

- invoice.ocr.requested.v1

- telemetry.ingested.v1

- maintenance.prediction.generated.v1

---

- [ ] 2) SQL: OUTBOX + IDEMPOTENCIA + DLQ

sql

-- Outbox transaccional

CREATE TABLE outbox_events (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

aggregate_type VARCHAR(80) NOT NULL, -- asset, license, employee...

aggregate_id UUID NOT NULL,

event_type VARCHAR(120) NOT NULL, -- asset.discovered.v1

event_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,

payload JSONB NOT NULL,

headers JSONB,

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending','published','failed')),

attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

next_attempt_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

published_at TIMESTAMPTZ,

last_error TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_outbox_pending ON outbox_events(status, next_attempt_at);

CREATE INDEX idx_outbox_tenant_created ON outbox_events(tenant_id, created_at DESC);

-- Idempotencia en consumidores (evita doble procesamiento)

CREATE TABLE consumer_offsets (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

consumer_name VARCHAR(120) NOT NULL,

message_id UUID NOT NULL,

processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE(consumer_name, message_id)

);

-- DLQ en DB (opcional, además de cola DLQ externa)

CREATE TABLE dead_letter_events (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

original_message_id UUID,

tenant_id UUID,

consumer_name VARCHAR(120) NOT NULL,

event_type VARCHAR(120) NOT NULL,

payload JSONB NOT NULL,

error TEXT NOT NULL,

attempts INTEGER NOT NULL,

failed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

---

- [ ] 3) DISCOVERY PRODUCTION-GRADE (retry/backoff/DLQ)

### 3.1 Política recomendada

- Retry: 5 intentos

- Backoff exponencial + jitter: 5s, 15s, 45s, 120s, 300s

- Timeout por job scanner: 30s-60s

- Circuit breaker por segmento de red

- DLQ después de agotar reintentos

- Idempotency key: hash (tenant + serial/mac/ip+hostname)

### 3.2 Flujo

1) API recibe discovery -> guarda asset/upsert + outbox en misma tx

2) Publisher empuja a bus

3) Processor intenta enriquecer/normalizar

4) Si falla transitorio -> requeue con backoff

5) Si falla permanente -> DLQ + alerta SOC/IT Ops

---

- [ ] 4) CÓDIGO BASE: OUTBOX PUBLISHER (NestJS)

ts

// apps/api/src/modules/outbox/outbox.publisher.ts

import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';

import { DataSource } from 'typeorm';

@Injectable()

export class OutboxPublisher {

private readonly logger = new Logger(OutboxPublisher.name);

constructor(private readonly ds: DataSource) {}

// Ejecutar cada X segundos via cron interno o worker separado

async publishBatch(limit = 100): Promise<number> {

return this.ds.transaction(async (manager) => {

const rows = await manager.query(

`

SELECT *

FROM outbox_events

WHERE status = 'pending' AND next_attempt_at <= NOW()

ORDER BY created_at ASC

LIMIT $1

FOR UPDATE SKIP LOCKED

`,

[limit],

);

let published = 0;

for (const evt of rows) {

try {

// TODO: enviar a Kafka/Rabbit/SQS

// await this.bus.publish(evt.event_type, { id: evt.id, ...evt.payload });

await manager.query(

`UPDATE outbox_events

SET status='published', published_at=NOW(), attempts=attempts+1

WHERE id=$1`,

[evt.id],

);

published++;

} catch (err: any) {

const attempts = Number(evt.attempts) + 1;

const delaySec = Math.min(300, Math.pow(3, attempts)); // backoff simple

await manager.query(

`UPDATE outbox_events

SET attempts=$2,

status=CASE WHEN $2 >= 5 THEN 'failed' ELSE 'pending' END,

next_attempt_at=NOW() + ($3 || ' seconds')::interval,

last_error=$4

WHERE id=$1`,

[evt.id, attempts, delaySec, String(err?.message ?? err)],

);

if (attempts >= 5) {

await manager.query(

`INSERT INTO dead_letter_events

(original_message_id, tenant_id, consumer_name, event_type, payload, error, attempts)

VALUES ($1, $2, 'outbox_publisher', $3, $4::jsonb, $5, $6)`,

[

evt.id,

evt.tenant_id,

evt.event_type,

JSON.stringify(evt.payload),

String(err?.message ?? err),

attempts,

],

);

}

}

}

this.logger.log(`Outbox published=${published}/${rows.length}`);

return published;

});

}

}

---

- [ ] 5) CONTRATOS API – OCR / Predictive AI / Chatbot

## 5.1 OCR de factura (asíncrono recomendado)

POST /api/v1/ai/ocr/invoices

Request:

json

{

"tenantId": "uuid",

"fileUrl": "s3://bucket/invoices/inv-123.pdf",

"supplierHint": "Dell"

}

Response:

json

{

"jobId": "uuid",

"status": "queued"

}

GET /api/v1/ai/ocr/invoices/{jobId} -> estado + resultado:

json

{

"jobId": "uuid",

"status": "completed",

"result": {

"invoiceNumber": "F001-12345",

"issueDate": "2026-03-01",

"currency": "USD",

"totalAmount": 5400.50,

"items": [

{"description":"Laptop X", "qty":10, "unitPrice":540.05, "serialNumbers":[]}

],

"confidence": 0.93

}

}

## 5.2 Predicción de mantenimiento

POST /api/v1/ai/predictive/score-assets

json

{

"tenantId": "uuid",

"assetIds": ["uuid1", "uuid2"],

"featuresWindowDays": 90

}

Respuesta:

json

{

"predictions": [

{"assetId":"uuid1","riskScore":0.82,"recommendedAction":"replace_fan","etaDays":21}

]

}

## 5.3 Chatbot interno (service desk IT)

POST /api/v1/ai/chatbot/query

json

{

"tenantId": "uuid",

"userId": "uuid",

"message": "Necesito una laptop para onboarding de analista",

"context": {"department":"Finance"}

}

---

- [ ] 6) Esqueleto microservicio IA (FastAPI sugerido)

py

# apps/ai_service/main.py

from fastapi import FastAPI

from pydantic import BaseModel

from typing import List, Optional

from uuid import UUID, uuid4

app = FastAPI(title="Comptrol-Mef AI Service")

class OCRRequest(BaseModel):

tenantId: UUID

fileUrl: str

supplierHint: Optional[str] = None

@app.post("/v1/ocr/invoices")

def ocr_invoice(req: OCRRequest):

# TODO: enqueue Celery/RQ + OCR engine

return {"jobId": str(uuid4()), "status": "queued"}

class PredictReq(BaseModel):

tenantId: UUID

assetIds: List[UUID]

featuresWindowDays: int = 90

@app.post("/v1/predictive/score-assets")

def score_assets(req: PredictReq):

# TODO: model inference real

preds = [{"assetId": str(a), "riskScore": 0.5, "recommendedAction": "inspect", "etaDays": 30} for a in req.assetIds]

return {"predictions": preds}

---

- [ ] 7) Operación/SRE mínima para Fase 3

- [ ] Correlation ID por request + event

- [ ] OpenTelemetry (API + workers + AI service)

- [ ] Métricas clave:

- outbox lag

- publish success rate

- DLQ rate

- discovery dedupe ratio

- OCR latency p95

- [ ] Alertas:

- DLQ > umbral

- jobs stuck > 10 min

- scanner error burst

---

Ejemplo rápido (end-to-end):

1) Scanner detecta host nuevo -> API POST /assets/discovery

2) DB tx: assets upsert + outbox asset.discovered.v1

3) Publisher lo manda a bus

4) Consumer enriquece (vendor/model/risk)

5) Audit projector guarda evento inmutable

6) Si falla enrichment 5 veces -> DLQ + alerta

Práctica mínima para ti (hoy):

- [ ] Crear tablas outbox_events, consumer_offsets, dead_letter_events

- [ ] Añadir worker OutboxPublisher.publishBatch()

- [ ] Simular 1 evento asset.discovered.v1

- [ ] Verificar idempotencia con consumer_offsets

Recap:

Con esta fase, Comptrol‑Mef deja de ser “API CRUD” y se convierte en plataforma robusta orientada a eventos, tolerante a fallos y lista para escalar módulos de discovery + IA.

Si quieres, en Fase 4 te armo el módulo móvil (QR/barcode, auditoría física offline-first) + flujo e‑Waste con certificados y cadena de custodia.

[JuvinChat] Perfecto, vamos con Fase 4: cerrar la operación física de ITAM con app móvil offline-first (QR/barcode) + flujo e‑Waste con cadena de custodia y certificados.

Objetivo: auditorías rápidas en campo, cero pérdida de trazabilidad y cumplimiento fuerte.

- [ ] Preguntas rápidas (para ajustar luego):

1) ¿Tus auditorías son por sede fija o con técnicos móviles entre sedes?

2) ¿Necesitas firma digital avanzada (eIDAS/PKI) o firma simple con evidencia?

3) ¿El certificado de destrucción lo emite proveedor externo (PDF) o quieres plantilla propia?

---

## ✅ 1) Arquitectura Fase 4 (móvil + e‑Waste)

mermaid

flowchart LR

RN[App Móvil Expo RN]

API[NestJS API]

SYNC[Sync Service]

FILES[Files Service]

PG[(PostgreSQL)]

REDIS[(Redis Queue)]

S3[(Object Storage)]

OCR[AI OCR Service]

EV[Event Bus]

AUD[Audit Service]

RN -->|scan QR/barcode, audit| API

RN -->|offline queue| RN

RN -->|sync batch| SYNC

SYNC --> API

API --> PG

API --> EV

EV --> AUD

AUD --> PG

API --> FILES

FILES --> S3

API --> OCR

OCR --> API

API --> REDIS

---

## ✅ 2) Diseño móvil (offline-first real)

- [ ] Stack móvil

- Expo + React Native + TypeScript

- Estado: Zustand

- Persistencia local: SQLite (expo-sqlite) + cola local

- Scanner: expo-camera + expo-barcode-scanner (QR, Code128, EAN)

- Sync resiliente: reintentos exponenciales + conflicto por versión

- [ ] Modelo local mínimo

- local_assets_cache

- local_scan_events (pendientes de sync)

- sync_cursor

- local_user_session

- [ ] Regla de sincronización

- Cada scan crea evento local (PENDING)

- Cuando hay red: batch POST /mobile/sync/scans

- Servidor responde ACK + estado por item

- Si conflicto (asset_version cambió), resolver con “server-wins + nota de conflicto”

---

## ✅ 3) SQL Fase 4 (físico + e‑Waste + custodia)

sql

-- Etiquetas físicas

CREATE TABLE asset_labels (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

asset_id UUID NOT NULL REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,

label_code VARCHAR(120) NOT NULL, -- QR payload / barcode value

label_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (label_type IN ('qr','barcode')),

printed_at TIMESTAMPTZ,

printed_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, label_code)

);

-- Eventos de escaneo físico (auditoría inventario)

CREATE TABLE asset_scan_events (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

asset_id UUID REFERENCES assets(id) ON DELETE SET NULL,

scanned_label_code VARCHAR(120) NOT NULL,

scan_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (scan_type IN ('inventory_audit','transfer','checkin','checkout','dispose_verify')),

result VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (result IN ('match','mismatch','unknown')),

scanned_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

scanned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

location_id UUID REFERENCES locations(id) ON DELETE SET NULL,

geo_lat NUMERIC(10,7),

geo_lng NUMERIC(10,7),

device_id VARCHAR(120),

metadata JSONB

);

-- Flujo e-Waste / disposición final

CREATE TABLE disposal_cases (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

asset_id UUID NOT NULL REFERENCES assets(id) ON DELETE CASCADE,

status VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (status IN ('requested','approved','in_transit','destroyed','closed','rejected')),

reason VARCHAR(200),

requested_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

approved_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

approved_at TIMESTAMPTZ,

vendor_name VARCHAR(140),

pickup_date TIMESTAMPTZ,

destroyed_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, asset_id)

);

-- Cadena de custodia

CREATE TABLE custody_events (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

disposal_case_id UUID NOT NULL REFERENCES disposal_cases(id) ON DELETE CASCADE,

event_type VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (event_type IN ('sealed','picked_up','transferred','received_vendor','destroyed')),

actor_name VARCHAR(140) NOT NULL,

actor_role VARCHAR(80),

actor_signature_ref TEXT, -- URL o hash de firma

event_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

location_text VARCHAR(160),

evidence_ref TEXT, -- foto/video/doc

notes TEXT

);

-- Certificados de destrucción (Data Destruction Certificate)

CREATE TABLE destruction_certificates (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

disposal_case_id UUID NOT NULL REFERENCES disposal_cases(id) ON DELETE CASCADE,

certificate_number VARCHAR(120) NOT NULL,

issued_by VARCHAR(140) NOT NULL,

issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

file_ref TEXT NOT NULL, -- S3 URL

checksum_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,

verified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

verified_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

verified_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, certificate_number)

);

---

## ✅ 4) API contratos (móvil y e‑Waste)

- [ ] Móvil

- POST /api/v1/mobile/scans (single)

- POST /api/v1/mobile/sync/scans (batch offline)

- GET /api/v1/mobile/assets?updatedSince=... (delta sync)

- POST /api/v1/assets/{id}/labels/print

- [ ] e‑Waste

- POST /api/v1/disposals (crear caso)

- POST /api/v1/disposals/{id}/approve

- POST /api/v1/disposals/{id}/custody-events

- POST /api/v1/disposals/{id}/certificate (upload PDF + checksum)

- POST /api/v1/disposals/{id}/close

---

## ✅ 5) Código inicial móvil (scanner + cola local, simplificado)

tsx

// apps/mobile/src/screens/ScanScreen.tsx

import React, { useState } from 'react';

import { View, Text, Button } from 'react-native';

import { CameraView, useCameraPermissions } from 'expo-camera';

export default function ScanScreen() {

const [permission, requestPermission] = useCameraPermissions();

const [lastCode, setLastCode] = useState<string | null>(null);

if (!permission?.granted) {

return (

<View>

<Text>Se requiere permiso de cámara.</Text>

<Button title="Permitir" onPress={requestPermission} />

</View>

);

}

const onBarcodeScanned = async ({ data, type }: { data: string; type: string }) => {

setLastCode(data);

// TODO: guardar en SQLite como evento PENDING para sync

// await saveLocalScanEvent({ code: data, barcodeType: type, scannedAt: new Date().toISOString() });

};

return (

<View style={{ flex: 1 }}>

<CameraView

style={{ flex: 1 }}

barcodeScannerSettings={{ barcodeTypes: ['qr', 'code128', 'ean13'] }}

onBarcodeScanned={onBarcodeScanned}

/>

<View style={{ padding: 12 }}>

<Text>Último código: {lastCode ?? '—'}</Text>

</View>

</View>

);

}

---

## ✅ 6) Backend endpoint batch sync (NestJS, ejemplo corto)

ts

// POST /api/v1/mobile/sync/scans

// recibe scans offline y responde estado por item (ACK/CONFLICT/ERROR)

type ScanSyncItem = {

clientEventId: string;

labelCode: string;

scanType: 'inventory_audit' | 'transfer' | 'checkin' | 'checkout' | 'dispose_verify';

scannedAt: string;

locationId?: string;

};

type ScanSyncResponse = {

clientEventId: string;

status: 'ACK' | 'CONFLICT' | 'ERROR';

serverEventId?: string;

message?: string;

};

(En implementación real: validación DTO + transacción + upsert + audit log por item)

---

## ✅ 7) Seguridad/compliance específicos de Fase 4

- [ ] Firma y hash SHA-256 de certificados almacenados

- [ ] Evidencia multimedia cifrada (S3 + KMS, URLs firmadas)

- [ ] Geolocalización opcional (consentimiento y minimización de datos)

- [ ] Política de retención legal (certificados: 5–10 años según norma)

- [ ] Doble aprobación para dispose en activos críticos

---

## Explicación rápida (simple → ejemplo → práctica → recap)

Simple:

Offline-first significa: primero guardas localmente, luego sincronizas sin perder eventos.

Ejemplo:

Técnico escanea 300 equipos sin internet en almacén → al recuperar red, sube lote con estado por cada scan.

Práctica (siguiente paso mínimo):

1) Crear tablas asset_scan_events, disposal_cases, custody_events, destruction_certificates.

2) Implementar POST /mobile/sync/scans con respuesta por item.

3) En app, persistir scans en SQLite con estado PENDING|SYNCED.

Recap:

Con Fase 4 ya tienes cerrada la parte operativa de campo y cumplimiento: inventario físico confiable + disposición final trazable + evidencia auditable.

Si quieres, en Fase 5 te armo:

- tablero ejecutivo completo (KPIs ITAM/SAM/e‑Waste),

- alertas inteligentes (licencias ociosas, riesgo Shadow IT),

- y roadmap de hardening para auditoría ISO 27001/SOC 2.

[JuvinChat] Perfecto: en Fase 5 cerramos la capa de valor de negocio: tablero ejecutivo, alertas inteligentes y roadmap de hardening ISO 27001/SOC 2 para que Comptrol‑Mef pase de “sistema funcional” a “plataforma de decisión”.

- [ ] Pregunta rápida (1): ¿Quieres que el dashboard financiero se muestre en USD, PEN o dual?

---

## ✅ FASE 5 — Entregables

- [x] KPIs ejecutivos (ITAM/SAM/e‑Waste/seguridad)

- [x] Motor de alertas inteligentes (reglas + score de riesgo)

- [x] Esquema SQL para métricas/alertas

- [x] Endpoint backend para feed ejecutivo

- [x] Roadmap de hardening ISO 27001 / SOC 2 (90 días)

---

## 1) KPIs del tablero ejecutivo (recomendados)

- [ ] ITAM Core

- Total de activos

- Activos no vistos > 30 días

- Exactitud de inventario físico (% match auditoría)

- MTTR de incidentes por tipo de activo

- [ ] SAM / Finanzas

- Licencias inactivas (% y monto desperdiciado mensual)

- Cobertura antivirus/RMM activa (%)

- Ahorro estimado por reclaim de licencias

- Depreciación acumulada mensual/anual

- Valor en libros vs valor de reposición

- [ ] e‑Waste / Cumplimiento

- Activos candidatos a e‑Waste

- Casos en cadena de custodia abiertos

- Certificados verificados / pendientes

- Tiempo promedio de cierre de disposición

- [ ] Ciber / Shadow IT

- Dispositivos descubiertos no registrados (rogue ratio)

- Activos críticos sin agente de seguridad

- Riesgo por ubicación/departamento

- Top 10 activos con mayor riesgo operativo

---

## 2) SQL base para analítica y alertas

sql

-- Snapshot diario de KPIs (para dashboard rápido)

CREATE TABLE kpi_daily_snapshots (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

snapshot_date DATE NOT NULL,

total_assets INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

inactive_licenses INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

inactive_license_cost NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,

ewaste_candidates INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

rogue_assets INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

inventory_book_value NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,

coverage_antivirus_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

UNIQUE (tenant_id, snapshot_date)

);

-- Alertas inteligentes (rule-based + score)

CREATE TABLE smart_alerts (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,

alert_type VARCHAR(60) NOT NULL, -- license_idle, rogue_asset, no_agent, ewaste_stalled

severity VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (severity IN ('low','medium','high','critical')),

title VARCHAR(180) NOT NULL,

description TEXT NOT NULL,

entity_type VARCHAR(40), -- asset, license, disposal_case

entity_id UUID,

risk_score NUMERIC(5,2), -- 0..1 o 0..100 (definir estándar)

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open','acknowledged','resolved','dismissed')),

detected_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

due_at TIMESTAMPTZ,

resolved_at TIMESTAMPTZ,

metadata JSONB,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_alerts_tenant_status_sev ON smart_alerts(tenant_id, status, severity, detected_at DESC);

---

## 3) Motor de alertas (reglas iniciales útiles)

- [ ] Regla 1: Licencia inactiva costosa

- Si inactive_agents > 0 y unit_cost * inactive_agents > umbral

- Crear alerta license_idle (severity: high)

- [ ] Regla 2: Shadow IT

- Activo descubierto (source=discovery_*) sin owner ni clasificación > 7 días

- Alerta rogue_asset (high/critical según segmento)

- [ ] Regla 3: Cobertura de seguridad

- Activo crítico sin heartbeat de antivirus/RMM > 48h

- Alerta no_agent (critical)

- [ ] Regla 4: e‑Waste estancado

- disposal_case en in_transit > X días sin custody_event

- Alerta ewaste_stalled (high)

---

## 4) Endpoint backend para dashboard ejecutivo (NestJS)

ts

// GET /api/v1/executive/dashboard?from=2026-03-01&to=2026-03-31

type ExecutiveDashboardResponse = {

summary: {

totalAssets: number;

inactiveLicenses: number;

ewasteCandidates: number;

inventoryValue: number;

rogueAssets: number;

};

trends: Array<{

date: string;

inactiveLicenseCost: number;

coverageAntivirusPct: number;

}>;

alerts: Array<{

id: string;

severity: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';

title: string;

detectedAt: string;

status: 'open' | 'acknowledged' | 'resolved' | 'dismissed';

}>;

};

---

## 5) Roadmap hardening 90 días (ISO 27001 / SOC 2)

### Días 0–30 (Fundacional)

- [ ] Inventario de activos y clasificación de datos (ya alineado a CMDB)

- [ ] MFA obligatoria + SSO

- [ ] Política de mínimo privilegio (RBAC productivo)

- [ ] Centralizar logs (app, infra, auth, audit) en SIEM

- [ ] Backup cifrado + prueba de restore

### Días 31–60 (Control y evidencia)

- [ ] Gestión formal de vulnerabilidades (SAST/DAST/dependency scan)

- [ ] Rotación de secretos (KMS/KeyVault/Secrets Manager)

- [ ] Hardening K8s (network policies, pod security, no root)

- [ ] Runbooks de incidentes + tabletop exercise

- [ ] Evidencia de cambios (tickets + PR + approvals)

### Días 61–90 (Auditoría-ready)

- [ ] Matriz de controles ISO 27001 Anexo A ↔ SOC 2 CC

- [ ] Revisión de accesos trimestral (JML: joiner/mover/leaver)

- [ ] Prueba DR/BCP

- [ ] Métricas de cumplimiento (SLA alertas, MTTR, cobertura)

- [ ] Paquete de evidencias para auditoría (automático)

---

## Ejemplo rápido (aplicado)

Caso: 120 licencias inactivas de antivirus a $8/mes

→ alerta high automática, ahorro potencial = $960/mes

→ workflow: acknowledge → ejecutar reclaim → resolved con evidencia de acción.

---

## Práctica inmediata (siguiente paso mínimo)

1) Crear tablas kpi_daily_snapshots y smart_alerts.

2) Programar job diario que calcule snapshot por tenant.

3) Exponer GET /api/v1/executive/dashboard.

4) Mostrar en web: cards + tendencia 30 días + top alertas abiertas.

---

Recap:

Fase 5 te da la capa ejecutiva completa: visibilidad financiera, reducción de riesgo y evidencia de cumplimiento.

Si quieres, en Fase 6 te construyo el plan de implementación real (sprints de 8 semanas) con backlog priorizado, criterios de aceptación y definición de MVP v1.0.

[JuvinChat] Perfecto, Jorge: en Fase 6 te dejo un plan de implementación realista de 8 semanas para salir con un MVP v1.0 usable en producción controlada.

Enfoco en valor rápido: CMDB + Discovery + SAM + e‑Waste básico + Dashboard + seguridad mínima enterprise.

- [ ] Preguntas de ajuste (rápidas):

1) ¿Equipo disponible (número de devs backend/frontend/mobile/QA/DevOps)?

2) ¿Piloto con cuántos clientes/tenants iniciales (1, 3, 5)?

3) ¿Móvil entra en MVP o lo dejamos como Release 1.1?

---

## Plan 8 semanas (sprints)

## Sprint 1 (Semana 1-2) — Fundaciones

- [ ] Monorepo listo (apps web/api/mobile/scanner + packages)

- [ ] CI básico (lint/test/build)

- [ ] Auth base (JWT + RBAC inicial)

- [ ] Modelo DB core (Users, Assets, Licenses, Locations, AuditLogs, Tenants)

DoD (Definition of Done):

- [ ] POST /assets y GET /assets funcionales

- [ ] migraciones ejecutan limpio en staging

- [ ] auditoría registra create/update

---

## Sprint 2 (Semana 3-4) — Discovery + CMDB operativa

- [ ] Endpoint POST /api/v1/assets/discovery

- [ ] deduplicación por serial/mac/fingerprint

- [ ] Outbox + publisher inicial

- [ ] vista web de activos descubiertos

DoD:

- [ ] ingestar 10k eventos discovery sin caída

- [ ] idempotencia validada (no duplicados)

- [ ] trazabilidad evento -> activo -> audit log

---

## Sprint 3 (Semana 5-6) — SAM + Finanzas + Alertas

- [ ] módulo licencias (total, assigned, inactive)

- [ ] detección de agentes inactivos

- [ ] cálculo ahorro potencial

- [ ] snapshot KPI diario + alertas smart básicas

DoD:

- [ ] dashboard muestra 4 KPIs clave

- [ ] alerta license_idle y no_agent funcionando

- [ ] export CSV de licencias y activos

---

## Sprint 4 (Semana 7-8) — e‑Waste + Hardening + Go-Live piloto

- [ ] flujo disposición: request -> approve -> custody -> certificate -> close

- [ ] storage seguro certificados (hash SHA-256)

- [ ] hardening mínimo (MFA admin, SIEM logs, backups restore test)

- [ ] UAT + piloto con tenant real

DoD:

- [ ] 1 caso e‑Waste completo auditado end-to-end

- [ ] checklist seguridad MVP aprobado

- [ ] piloto estable por 5-7 días

---

## Backlog priorizado (MVP v1.0)

### Must Have (sí o sí)

- [ ] Multi-tenant + RBAC base

- [ ] CMDB central + auditoría inmutable

- [ ] Discovery ingest + dedupe

- [ ] SAM básico (licencias inactivas)

- [ ] Dashboard ejecutivo mínimo

- [ ] e‑Waste con certificado

- [ ] CI/CD + staging + monitoreo base

### Should Have

- [ ] Outbox robusto + retries + DLQ

- [ ] Delta sync móvil (si entra en MVP)

- [ ] SSO (Azure AD/Google)

### Could Have (1.1)

- [ ] OCR avanzado de factura

- [ ] Predicción mantenimiento ML

- [ ] Mapa dependencias Neo4j

---

## Criterios de aceptación (por módulo)

- [ ] CMDB: cada cambio genera audit_log, no editable

- [ ] Discovery: evento duplicado no crea activo nuevo

- [ ] SAM: licencias inactivas calculadas automáticamente diario

- [ ] e‑Waste: no se puede cerrar caso sin certificado

- [ ] Dashboard: responde < 2s con caché

- [ ] Seguridad: MFA obligatoria en roles privilegiados

---

## Riesgos y mitigación

- [ ] Riesgo: discovery genera ruido/duplicados

Mitigación: fingerprint + reglas de confianza por fuente.

- [ ] Riesgo: alcance crece demasiado

Mitigación: congelar MVP y mover IA avanzada a 1.1.

- [ ] Riesgo: deuda DevOps

Mitigación: “platform day” semanal para observabilidad y seguridad.

---

## Stack operativo recomendado para arrancar rápido

- [ ] API: NestJS + PostgreSQL + Redis

- [ ] Scanner: Python async (rápido de iterar)

- [ ] Web: Next.js + Tailwind + Zustand

- [ ] Deploy: Kubernetes (staging/prod), GitHub Actions

---

Recap:

Con este plan, en 8 semanas puedes lanzar un MVP enterprise real con impacto directo: visibilidad de activos, reducción de gasto en licencias, trazabilidad de e‑Waste y base sólida de cumplimiento.

Si quieres, siguiente paso te doy la Fase 6.1: backlog en formato Jira (epics/stories/tasks con estimación en puntos).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge: ahora sí vamos con Fase 6.1 en formato Jira-ready con Epics → Stories → Tasks, prioridades y estimación en puntos.

Te lo dejo orientado a 8 semanas, MVP v1.0, con enfoque en entrega real.

- [ ] Si algo no calza con tu equipo, ajustamos 3 variables: capacidad semanal, móvil en MVP, y alcance de SSO.

---

## 🧭 Estructura de estimación usada

- 1 pt: cambio pequeño

- 2-3 pts: mediano

- 5 pts: complejo

- 8 pts: muy complejo (integración/riesgo alto)

---

## EPIC 1 — Plataforma Base y Seguridad

Objetivo: tener cimientos productivos (multi-tenant, auth, RBAC, auditoría).

### Story 1.1: Setup monorepo y estándares (5 pts)

- [ ] Task: crear estructura apps/, packages/, infra/ (1)

- [ ] Task: configurar lint/format/test base (2)

- [ ] Task: pipeline CI inicial en GitHub Actions (2)

### Story 1.2: Autenticación + MFA base (8 pts)

- [ ] Task: login JWT + refresh token (3)

- [ ] Task: MFA TOTP para roles admin (3)

- [ ] Task: bloqueo por intentos fallidos + rate limit (2)

### Story 1.3: RBAC granular (8 pts)

- [ ] Task: tablas roles/permisos/user_roles (2)

- [ ] Task: guard NestJS de permisos por recurso/acción (3)

- [ ] Task: scope por location/cost center (3)

### Story 1.4: Auditoría inmutable (5 pts)

- [ ] Task: tabla audit_logs append-only (2)

- [ ] Task: interceptor para registrar cambios CRUD (2)

- [ ] Task: endpoint consulta de auditoría (1)

---

## EPIC 2 — CMDB + Discovery

Objetivo: consolidar fuente única de verdad con ingesta automática.

### Story 2.1: Modelo de activos CMDB (5 pts)

- [ ] Task: migraciones assets, locations, índices (2)

- [ ] Task: CRUD activos + filtros (2)

- [ ] Task: validaciones de negocio (1)

### Story 2.2: Endpoint discovery ingest (8 pts)

- [ ] Task: POST /api/v1/assets/discovery (2)

- [ ] Task: fingerprint + deduplicación (3)

- [ ] Task: auditoría + métricas de ingesta (3)

### Story 2.3: Outbox básico para eventos (8 pts)

- [ ] Task: tabla outbox_events (2)

- [ ] Task: worker publisher (3)

- [ ] Task: retry/backoff y estado failed (3)

---

## EPIC 3 — SAM y Optimización Financiera

Objetivo: detectar desperdicio y generar ahorro.

### Story 3.1: Módulo licencias software (5 pts)

- [ ] Task: modelo software_licenses (2)

- [ ] Task: CRUD licencias (2)

- [ ] Task: validación seats/estado (1)

### Story 3.2: Detección de agentes inactivos (8 pts)

- [ ] Task: job diario de cálculo inactive_agents (3)

- [ ] Task: regla de negocio por umbral (2)

- [ ] Task: alerta smart license_idle (3)

### Story 3.3: Depreciación contable base (5 pts)

- [ ] Task: campos depreciación en assets (2)

- [ ] Task: tabla asset_depreciation_entries (1)

- [ ] Task: job línea recta mensual (2)

---

## EPIC 4 — e‑Waste y Cumplimiento

Objetivo: ciclo de disposición trazable con evidencia.

### Story 4.1: Flujo de disposición (8 pts)

- [ ] Task: tabla disposal_cases + estados (3)

- [ ] Task: endpoints request/approve/close (3)

- [ ] Task: reglas de transición válidas (2)

### Story 4.2: Cadena de custodia (5 pts)

- [ ] Task: tabla custody_events (2)

- [ ] Task: endpoint de registro de evento (2)

- [ ] Task: timeline visual en dashboard (1)

### Story 4.3: Certificados de destrucción (5 pts)

- [ ] Task: upload a storage seguro (2)

- [ ] Task: checksum SHA-256 + verificación (2)

- [ ] Task: bloqueo de cierre sin certificado (1)

---

## EPIC 5 — Dashboard Ejecutivo + Alertas

Objetivo: visibilidad operativa y decisiones rápidas.

### Story 5.1: KPIs principales (5 pts)

- [ ] Task: tabla kpi_daily_snapshots (2)

- [ ] Task: job snapshot diario (2)

- [ ] Task: endpoint resumen ejecutivo (1)

### Story 5.2: Feed de alertas inteligentes (8 pts)

- [ ] Task: tabla smart_alerts (2)

- [ ] Task: reglas rogue_asset, no_agent, ewaste_stalled (4)

- [ ] Task: endpoint acknowledge/resolve (2)

### Story 5.3: UI dashboard web (5 pts)

- [ ] Task: cards KPI + trend line (2)

- [ ] Task: lista top alertas abiertas (2)

- [ ] Task: estados loading/error vacíos (1)

---

## EPIC 6 — DevOps, Observabilidad y Go-Live

Objetivo: desplegar con seguridad y operación estable.

### Story 6.1: Docker + K8s base (5 pts)

- [ ] Task: Dockerfiles api/web (2)

- [ ] Task: deployment/service manifests (2)

- [ ] Task: readiness/liveness probes (1)

### Story 6.2: CI/CD completo (8 pts)

- [ ] Task: build/test/push imágenes (3)

- [ ] Task: despliegue staging automático (3)

- [ ] Task: aprobación manual a prod (2)

### Story 6.3: Observabilidad y seguridad mínima (8 pts)

- [ ] Task: logs estructurados + correlation-id (3)

- [ ] Task: métricas y alertas (DLQ, latencia, errores) (3)

- [ ] Task: backup + restore test evidenciado (2)

---

## Resumen de esfuerzo estimado

- Total aproximado: ~109 puntos

- Recomendación:

- Equipo pequeño (15-20 pts/sprint): recortar móvil/SSO avanzado a v1.1

- Equipo medio (25-35 pts/sprint): MVP completo 8 semanas

- Equipo robusto (40+ pts/sprint): incluir móvil y más hardening

---

## Sugerencia de prioridad (orden de ejecución)

1) Epic 1 + 2

2) Epic 3

3) Epic 4 + 5

4) Epic 6 transversal desde semana 1

---

Recap:

Ya tienes backlog Jira-ready con puntos y orden realista para ejecutar el MVP.

Si quieres, te preparo ahora la Fase 6.2: te entrego esto mismo en formato CSV importable para Jira (Issue Type, Summary, Epic Link, Story Points, Priority, Description).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. Vamos con la Fase 6.2: te dejo un CSV importable en Jira con Epics, Stories y Tasks, incluyendo Story Points, Priority y Description.

Si quieres, luego te lo adapto a tu esquema exacto de Jira (company-managed vs team-managed), pero este ya te sirve como base directa.

- [ ] Cómo usarlo

1) Copia el CSV en un archivo: comptrol_fase_6_2_jira.csv

2) En Jira: Settings → System → External System Import → CSV

3) Mapea columnas:

- Issue Type → Tipo de issue

- Summary → Resumen

- Description → Descripción

- Priority → Prioridad

- Story Points → Story points

- Epic Name (solo Epics)

- Epic Link (Stories/Tasks que cuelgan del Epic)

csv

Issue Type,Summary,Epic Name,Epic Link,Story Points,Priority,Description

Epic,"E1 - Plataforma Base y Seguridad","E1 - Plataforma Base y Seguridad",,,"Highest","Cimientos productivos: multi-tenant, auth, RBAC, auditoría."

Story,"S1.1 - Setup monorepo y estándares",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",5,High,"Estructura apps/packages/infra, lint/format/test, CI inicial."

Task,"T1.1.1 - Crear estructura monorepo apps/packages/infra",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",1,Medium,"Inicializar estructura de carpetas y workspaces."

Task,"T1.1.2 - Configurar lint/format/test base",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,Medium,"ESLint, Prettier y pruebas unitarias base."

Task,"T1.1.3 - Pipeline CI inicial GitHub Actions",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,High,"Ejecutar lint/test/build en push y PR."

Story,"S1.2 - Autenticación JWT + MFA base",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",8,Highest,"Login JWT, refresh token, MFA TOTP para roles privilegiados."

Task,"T1.2.1 - Implementar login JWT + refresh",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",3,High,"Endpoints y manejo seguro de tokens."

Task,"T1.2.2 - MFA TOTP para admins",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",3,Highest,"Enrolamiento y validación MFA."

Task,"T1.2.3 - Rate limit + bloqueo por intentos",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,High,"Protección contra brute force."

Story,"S1.3 - RBAC granular con scopes",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",8,Highest,"Roles/permisos por recurso-acción y alcance por sede/cost center."

Task,"T1.3.1 - Crear tablas RBAC",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,High,"roles, permissions, role_permissions, user_roles, policy_scopes."

Task,"T1.3.2 - Guard de autorización NestJS",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",3,Highest,"Validar permisos efectivos por request."

Task,"T1.3.3 - Validación de scope por ubicación/cost center",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",3,High,"Restringir operaciones según alcance asignado."

Story,"S1.4 - Auditoría inmutable",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",5,High,"Registrar create/update/delete como eventos append-only."

Task,"T1.4.1 - Tabla audit_logs append-only",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,Medium,"Estructura inmutable con actor y payload."

Task,"T1.4.2 - Interceptor de auditoría CRUD",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",2,High,"Capturar cambios automáticamente."

Task,"T1.4.3 - Endpoint de consulta auditoría",,"E1 - Plataforma Base y Seguridad",1,Medium,"Filtros por entidad/fecha/usuario."

Epic,"E2 - CMDB + Discovery","E2 - CMDB + Discovery",,,"Highest","Fuente única de verdad e ingesta automática de activos."

Story,"S2.1 - Modelo CMDB de activos",,"E2 - CMDB + Discovery",5,High,"Tablas core de activos, ubicaciones, filtros e índices."

Task,"T2.1.1 - Migraciones assets/locations",,"E2 - CMDB + Discovery",2,High,"Crear tablas e índices principales."

Task,"T2.1.2 - CRUD de activos con filtros",,"E2 - CMDB + Discovery",2,High,"Listado paginado, búsqueda y filtros."

Task,"T2.1.3 - Reglas de validación de activos",,"E2 - CMDB + Discovery",1,Medium,"Estados válidos y consistencia de datos."

Story,"S2.2 - Endpoint de discovery ingest",,"E2 - CMDB + Discovery",8,Highest,"Recepción de telemetría y deduplicación por fingerprint."

Task,"T2.2.1 - POST /api/v1/assets/discovery",,"E2 - CMDB + Discovery",2,High,"Ingesta base de eventos discovery."

Task,"T2.2.2 - Fingerprint + dedupe",,"E2 - CMDB + Discovery",3,Highest,"Evitar duplicados por serial/mac/hostname."

Task,"T2.2.3 - Métricas y auditoría de ingesta",,"E2 - CMDB + Discovery",3,High,"Trazabilidad completa evento->activo."

Story,"S2.3 - Outbox básico",,"E2 - CMDB + Discovery",8,Highest,"Publicación de eventos confiable con retry/backoff."

Task,"T2.3.1 - Crear tabla outbox_events",,"E2 - CMDB + Discovery",2,High,"Outbox transaccional."

Task,"T2.3.2 - Worker publisher",,"E2 - CMDB + Discovery",3,Highest,"Publicar pending events al bus."

Task,"T2.3.3 - Retry/backoff + failed state",,"E2 - CMDB + Discovery",3,High,"Manejo de errores y resiliencia."

csv

Epic,"E3 - SAM y Optimización Financiera","E3 - SAM y Optimización Financiera",,,"High","Control de licencias, ahorro y depreciación."

Story,"S3.1 - Módulo de licencias",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",5,High,"Gestión de licencias y asignaciones."

Task,"T3.1.1 - Modelo software_licenses",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",2,Medium,"Tabla y relaciones principales."

Task,"T3.1.2 - CRUD de licencias",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",2,High,"Crear/editar/listar licencias."

Task,"T3.1.3 - Validación seats/estado",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",1,Medium,"Reglas de negocio SAM."

Story,"S3.2 - Detección de inactividad",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",8,Highest,"Job diario para detectar licencias ociosas."

Task,"T3.2.1 - Job cálculo inactive_agents",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",3,High,"Batch diario por tenant."

Task,"T3.2.2 - Umbrales de costo/uso",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",2,High,"Parámetros para disparar alerta."

Task,"T3.2.3 - Alerta smart license_idle",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",3,Highest,"Generar alerta y ahorro potencial."

Story,"S3.3 - Depreciación contable base",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",5,High,"Línea recta mensual y movimientos contables."

Task,"T3.3.1 - Extender assets con campos de depreciación",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",2,Medium,"Método, vida útil, salvage, fecha inicio."

Task,"T3.3.2 - Crear asset_depreciation_entries",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",1,Medium,"Asiento mensual por activo."

Task,"T3.3.3 - Job mensual depreciación",,"E3 - SAM y Optimización Financiera",2,High,"Cálculo idempotente."

Epic,"E4 - e-Waste y Cumplimiento","E4 - e-Waste y Cumplimiento",,,"High","Flujo de disposición final con cadena de custodia."

Story,"S4.1 - Flujo de disposición",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",8,Highest,"request->approve->in_transit->destroyed->closed."

Task,"T4.1.1 - Tabla disposal_cases + estados",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",3,High,"Modelo principal de casos de disposición."

Task,"T4.1.2 - Endpoints request/approve/close",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",3,Highest,"API de transición de estados."

Task,"T4.1.3 - Validación de transiciones",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",2,High,"FSM de estados válidos."

Story,"S4.2 - Cadena de custodia",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",5,High,"Registrar sellado, recojo, traslado, recepción y destrucción."

Task,"T4.2.1 - Tabla custody_events",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",2,Medium,"Modelo de trazabilidad."

Task,"T4.2.2 - Endpoint de custody event",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",2,High,"Registro cronológico con evidencia."

Task,"T4.2.3 - Timeline visual",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",1,Medium,"Vista en frontend."

Story,"S4.3 - Certificados de destrucción",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",5,Highest,"Upload y verificación de certificado."

Task,"T4.3.1 - Upload seguro (S3/KMS)",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",2,High,"Almacenamiento cifrado."

Task,"T4.3.2 - Hash SHA-256 + verificación",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",2,Highest,"Integridad de documento."

Task,"T4.3.3 - Bloqueo cierre sin certificado",,"E4 - e-Waste y Cumplimiento",1,Highest,"Control de cumplimiento obligatorio."

Epic,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas","E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",,,"High","Visibilidad de KPIs y alertas accionables."

Story,"S5.1 - KPIs diarios",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",5,High,"Snapshots diarios para tablero de gerencia."

Task,"T5.1.1 - Tabla kpi_daily_snapshots",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,Medium,"Persistencia histórica de KPIs."

Task,"T5.1.2 - Job diario de snapshot",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,High,"Cálculo automático por tenant."

Task,"T5.1.3 - Endpoint resumen ejecutivo",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",1,Medium,"Respuesta rápida para cards."

Story,"S5.2 - Alertas inteligentes",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",8,Highest,"Reglas de riesgo operacional y cumplimiento."

csv

Task,"T5.2.1 - Tabla smart_alerts",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,Medium,"Estado open/ack/resolved."

Task,"T5.2.2 - Reglas rogue/no_agent/ewaste_stalled",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",4,Highest,"Motor rule-based inicial."

Task,"T5.2.3 - Endpoints acknowledge/resolve",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,High,"Gestión de ciclo de alerta."

Story,"S5.3 - UI dashboard web",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",5,High,"Cards, tendencias y top alertas."

Task,"T5.3.1 - Cards KPI + gráficos",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,High,"Vista principal ejecutiva."

Task,"T5.3.2 - Lista de alertas abiertas",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",2,High,"Priorización por severidad."

Task,"T5.3.3 - Estados loading/error/empty",,"E5 - Dashboard Ejecutivo + Alertas",1,Medium,"UX resiliente."

Epic,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live","E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",,,"Highest","Despliegue seguro, monitoreo y salida a piloto."

Story,"S6.1 - Docker + Kubernetes base",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",5,High,"Empaquetado y despliegue base."

Task,"T6.1.1 - Dockerfiles API/Web",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",2,High,"Build reproducible."

Task,"T6.1.2 - Manifests deployment/service",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",2,High,"Recursos base en K8s."

Task,"T6.1.3 - Readiness/Liveness probes",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",1,Medium,"Salud de pods."

Story,"S6.2 - CI/CD completo",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",8,Highest,"Build/test/push/deploy con promoción controlada."

Task,"T6.2.1 - Pipeline build/test/push",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",3,High,"Publicar imágenes en registry."

Task,"T6.2.2 - Deploy automático a staging",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",3,Highest,"Entrega continua en ambiente QA."

Task,"T6.2.3 - Aprobación manual para prod",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",2,High,"Gate de cambio controlado."

Story,"S6.3 - Observabilidad + seguridad mínima",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",8,Highest,"Logs, métricas, alertas y backup probado."

Task,"T6.3.1 - Logs estructurados + correlation-id",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",3,High,"Trazabilidad end-to-end."

Task,"T6.3.2 - Métricas y alertas operativas",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",3,Highest,"DLQ rate, latencia, error burst."

Task,"T6.3.3 - Backup + restore test con evidencia",,"E6 - DevOps, Observabilidad y Go-Live",2,Highest,"Prueba DR mínima para auditoría."

- [ ] Práctica rápida (siguiente acción mínima)

1) Importa este CSV en un proyecto Jira nuevo.

2) Crea versiones: MVP-1.0, v1.1.

3) Asigna sprints 1–4 en bloques de 2 semanas.

Recap: ya tienes la base para cargar el backlog completo en Jira en minutos.

Si quieres, te paso la Fase 6.3: te lo separo por sprints ya asignados (Sprint 1/2/3/4) y con dependencias críticas (blocks, is blocked by).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. En Fase 6.3 te dejo el backlog ya asignado por Sprint (1–4) y con dependencias críticas para ejecutar sin bloqueos tontos.

Objetivo: que tu equipo sepa exactamente qué va primero, qué desbloquea qué, y qué entra al piloto.

- [ ] Pregunta rápida (solo 1): ¿quieres que en el próximo paso te lo convierta a formato de import masivo con columnas Issue Key / Blocks / Is Blocked By para Jira Advanced Roadmaps?

---

## ✅ Reglas de planificación (para esta versión)

- Cada sprint = 2 semanas.

- Capacidad objetivo: ~25–30 pts/sprint (equipo medio).

- Priorización: seguridad + datos + discovery primero.

- DevOps/observabilidad corre transversal, pero con hitos por sprint.

---

## Sprint 1 (Semanas 1-2) — Base técnica y seguridad inicial

Meta: tener cimientos para construir encima sin rehacer.

- [ ] S1.1 - Setup monorepo y estándares (5)

- [ ] S1.2 - Auth JWT + MFA base (8)

- [ ] S1.3 - RBAC granular (8)

- [ ] S1.4 - Auditoría inmutable (5)

- [ ] S6.1 - Docker + K8s base (5) (parcial, mínimo deploy en staging)

Total aprox: 31 pts (si tu equipo es más chico, mueve S6.1 a Sprint 2)

### Dependencias críticas Sprint 1

- S1.1 bloquea casi todo lo demás.

- S1.2 bloquea endpoints protegidos de módulos siguientes.

- S1.3 bloquea permisos finos en CMDB/e‑Waste.

- S1.4 debe estar antes de UAT para trazabilidad.

---

## Sprint 2 (Semanas 3-4) — CMDB + Discovery + Eventos

Meta: lograr ingesta confiable y fuente de verdad operativa.

- [ ] S2.1 - Modelo CMDB de activos (5)

- [ ] S2.2 - Endpoint discovery ingest (8)

- [ ] S2.3 - Outbox básico (8)

- [ ] S6.2 - CI/CD completo (8) (si capacidad alcanza; si no, dividir parcial)

Total aprox: 29 pts

### Dependencias críticas Sprint 2

- S2.1 bloquea S2.2.

- S2.2 bloquea reglas smart de rogue asset (Sprint 3).

- S2.3 bloquea escalabilidad de alertas/event-driven.

- S6.2 depende de S1.1 + S6.1.

---

## Sprint 3 (Semanas 5-6) — SAM + KPIs + Alertas inteligentes

Meta: empezar a capturar valor financiero y operacional visible.

- [ ] S3.1 - Módulo licencias (5)

- [ ] S3.2 - Detección de inactividad (8)

- [ ] S3.3 - Depreciación contable base (5)

- [ ] S5.1 - KPIs diarios (5)

- [ ] S5.2 - Alertas inteligentes (8) (si falta capacidad, dejar 1 regla para Sprint 4)

Total aprox: 31 pts (ajustable a 26–28 recortando alcance de S5.2)

### Dependencias críticas Sprint 3

- S3.1 bloquea S3.2.

- S3.2 alimenta alerta license_idle en S5.2.

- S2.2 (Sprint 2) habilita alerta rogue_asset en S5.2.

- S5.1 puede correr en paralelo con S3.x.

---

## Sprint 4 (Semanas 7-8) — e‑Waste + Dashboard final + Go-live piloto

Meta: cerrar cumplimiento y salir a piloto controlado.

- [ ] S4.1 - Flujo de disposición (8)

- [ ] S4.2 - Cadena de custodia (5)

- [ ] S4.3 - Certificados de destrucción (5)

- [ ] S5.3 - UI dashboard web (5)

- [ ] S6.3 - Observabilidad + seguridad mínima (8)

Total aprox: 31 pts (recortable a 26 priorizando S4.1 + S4.3 + S6.3)

### Dependencias críticas Sprint 4

- S4.1 bloquea S4.2 y S4.3.

- S4.3 bloquea cierre de caso e‑Waste (regla compliance).

- S5.3 depende de S5.1 y parcialmente S5.2.

- S6.3 requerido antes del piloto real.

---

## Mapa de dependencias (resumen rápido)

- [ ] S1.1 → S1.2, S1.3, S6.1, S6.2

- [ ] S1.2 + S1.3 → S2.x, S3.x, S4.x, S5.x

- [ ] S2.1 → S2.2 → S5.2(rogue_asset)

- [ ] S3.1 → S3.2 → S5.2(license_idle)

- [ ] S4.1 → S4.2 + S4.3

- [ ] S5.1 + S5.2 → S5.3

- [ ] S6.1 → S6.2 → S6.3 → Go-live piloto

---

## Criterios de salida por sprint (gate)

- [ ] Fin S1: login+MFA+RBAC+audit funcionando en staging.

- [ ] Fin S2: discovery ingest idempotente + outbox publicando.

- [ ] Fin S3: licencias inactivas detectadas + KPIs + alertas básicas.

- [ ] Fin S4: e‑Waste end-to-end con certificado + dashboard + observabilidad + piloto.

## Explicación rápida (simple → ejemplo → práctica → recap)

Simple:

Sprint plan con dependencias evita arrancar cosas que todavía no pueden terminar.

Ejemplo:

No tiene sentido construir alerta license_idle si aún no existe cálculo de inactividad (S3.2).

Práctica (acción mínima hoy):

1) Crea 4 sprints en Jira.

2) Mueve Stories por sprint según esta guía.

3) Agrega links de dependencia (blocks) en las historias clave listadas arriba.

Recap:

Con esta Fase 6.3 tienes un roadmap ejecutable: qué entra cada quincena, qué desbloquea qué, y qué condiciones habilitan el piloto.

Si quieres, hago la Fase 6.4: te doy un plan de capacidad por rol (Backend/Frontend/DevOps/QA/PO) con carga semanal para validar si el plan cabe realmente en tu equipo.

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. En Fase 6.4 vamos a validar si el plan realmente cabe en tu equipo con una matriz de capacidad por rol y carga semanal.

Te dejo una versión base para un equipo medio y al final te digo cómo ajustarla si son menos personas.

- [ ] Pregunta rápida (para afinar después): ¿tu equipo actual tiene QA y DevOps dedicados, o son roles compartidos?

## ✅ Supuesto de equipo (base)

- Backend: 2 devs

- Frontend Web: 1 dev

- DevOps: 0.5 FTE (medio tiempo)

- QA: 1 QA

- PO/PM: 0.5 FTE

- Sprint de 2 semanas, capacidad promedio por persona técnica: 20–24 pts/sprint

---

## Plan de capacidad por Sprint (8 semanas)

## Sprint 1 (Base y seguridad)

- [ ] Backend (16 pts): Auth JWT/MFA, RBAC backend, auditoría base

- [ ] Frontend (5 pts): pantallas login, estados de sesión, guardas de rutas

- [ ] DevOps (5 pts): CI inicial + Docker base + staging mínimo

- [ ] QA (4 pts): plan de pruebas auth/RBAC + smoke tests

- [ ] PO/PM: definición DoD + criterios de aceptación de seguridad

Carga total sugerida: ~30 pts

---

## Sprint 2 (CMDB + Discovery)

- [ ] Backend (18 pts): modelo activos, ingest discovery, dedupe

- [ ] Frontend (5 pts): listado activos + filtros + vista de descubrimiento

- [ ] DevOps (4 pts): pipeline CD a staging + secrets básicos

- [ ] QA (4 pts): pruebas de idempotencia, volumen y regresión

- [ ] PO/PM: priorización de reglas discovery

Carga total sugerida: ~31 pts

---

## Sprint 3 (SAM + KPIs + alertas)

- [ ] Backend (16 pts): licencias, job inactividad, snapshots KPI

- [ ] Frontend (6 pts): cards KPI + tabla alertas base

- [ ] DevOps (3 pts): scheduler jobs + observabilidad de jobs

- [ ] QA (5 pts): pruebas de cálculo financiero y reglas de alertas

- [ ] PO/PM: validación funcional con stakeholders (finanzas/IT)

Carga total sugerida: ~30 pts

---

## Sprint 4 (e‑Waste + Go-live piloto)

- [ ] Backend (15 pts): disposal flow, custody, certificados/hash

- [ ] Frontend (6 pts): flujo e‑Waste + timeline + dashboard final

- [ ] DevOps (5 pts): hardening mínimo, backup/restore test, alerting

- [ ] QA (5 pts): UAT, pruebas end-to-end y checklist de salida

- [ ] PO/PM: plan de piloto y criterios de éxito

Carga total sugerida: ~31 pts

---

## Semáforo de factibilidad

- [ ] Verde (sí llega en 8 semanas): equipo como el supuesto o mayor.

- [ ] Amarillo (ajustar alcance): 1 backend + 1 frontend + roles compartidos.

- [ ] Rojo (alto riesgo): sin QA/DevOps dedicados y cambios de alcance continuos.

---

## Si tu equipo es más pequeño (recorte recomendado)

1) Dejar móvil para v1.1.

2) En alertas inteligentes, lanzar solo 2 reglas: license_idle y no_agent.

3) Dashboard sin gráficos avanzados al inicio (cards + tabla).

4) SSO enterprise y OCR avanzado pasan a post-MVP.

---

## Explicación rápida (simple → ejemplo → práctica → recap)

Simple:

Capacidad por rol evita sobrecargar backend mientras frontend/QA quedan bloqueados.

Ejemplo:

Si pones 28 pts solo en backend en Sprint 2, QA no valida a tiempo y Sprint 3 arranca con deuda.

Práctica (hoy mismo):

- [ ] Armar tabla real con tus nombres y disponibilidad (%).

- [ ] Comparar contra esta distribución por sprint.

- [ ] Recortar alcance donde haya sobrecarga >20%.

Recap:

Con esta Fase 6.4 ya puedes saber si el roadmap es realista por personas, no solo por historias.

Si quieres, seguimos con Fase 6.5: te preparo la matriz RACI + plan de ceremonias (daily/planning/review/retro) para operar el proyecto sin fricción.

[8:51 p.m., 4/3/2026] jgael1: [JuvinChat] Perfecto, Jorge. En Fase 6.5 cerramos la operación del proyecto con Matriz RACI + rituales ágiles + cadencia de gobierno para que el plan no solo exista, sino que avance sin fricción.

- [ ] Pregunta rápida (1): ¿quieres operar con Scrum puro (sprints cerrados) o Scrumban (permitiendo urgencias controladas)?

## ✅ 1) Matriz RACI (MVP v1.0)

Roles sugeridos:

- PO/PM (Product Owner / Project Manager)

- TL (Tech Lead)

- BE (Backend)

- FE (Frontend)

- DO (DevOps)

- QA (Quality)

- SEC (Seguridad/Compliance, puede ser rol parcial)

- STK (Stakeholders negocio: IT, Finanzas, Operaciones)

Leyenda:

- R = Responsible (ejecuta)

- A = Accountable (decide/da la cara)

- C = Consulted (consulta)

- I = Informed (informado)

- [ ] Definición de roadmap y alcance MVP → A: PO/PM | R: PO/PM | C: TL, STK | I: Equipo

- [ ] Arquitectura técnica y estándares → A: TL | R: TL, BE, FE | C: DO, SEC | I: PO/PM

- [ ] Auth/MFA/RBAC → A: TL | R: BE | C: SEC, QA | I: PO/PM

- [ ] CMDB + Discovery + Outbox → A: TL | R: BE | C: DO, QA | I: PO/PM, STK

- [ ] Dashboard ejecutivo → A: PO/PM | R: FE, BE | C: STK, QA | I: SEC

- [ ] SAM (licencias/ahorro) → A: PO/PM | R: BE | C: STK(Finanzas), QA | I: TL

- [ ] e‑Waste + custodia + certificados → A: PO/PM | R: BE, FE | C: SEC, QA, STK(Operaciones) | I: TL

- [ ] CI/CD + ambientes → A: TL | R: DO | C: BE, FE, QA | I: PO/PM

- [ ] Observabilidad + backup/restore → A: TL | R: DO | C: SEC, QA | I: PO/PM

- [ ] UAT + Go-live piloto → A: PO/PM | R: QA, DO, TL | C: STK | I: Todo el equipo

---

## ✅ 2) Ceremonias (operación semanal)

## A. Sprint Planning (2h cada 2 semanas)

- [ ] Revisar capacidad real por rol (no ideal)

- [ ] Confirmar objetivo de sprint (1 frase)

- [ ] Seleccionar historias + dependencias

- [ ] Congelar alcance base (cambios vía regla de urgencia)

Salida obligatoria: backlog comprometido + riesgos + owners claros.

## B. Daily (15 min)

Cada persona responde:

- [ ] Qué cerré ayer

- [ ] Qué haré hoy

- [ ] Bloqueo concreto (si existe)

Regla: resolver discusiones técnicas fuera del daily (parking lot 15-30 min).

## C. Backlog Refinement (60 min semanal)

- [ ] Preparar historias del próximo sprint

- [ ] Alinear criterios de aceptación

- [ ] Revisar dependencias y definición de “ready”

## D. Sprint Review (60-90 min)

- [ ] Demo de valor funcional (no slides, producto real)

- [ ] Validación con negocio (IT/Finanzas/Operaciones)

- [ ] Decisiones de ajuste para siguiente sprint

## E. Retro (45-60 min)

- [ ] Qué funcionó

- [ ] Qué no funcionó

- [ ] 1-2 acciones concretas con owner y fecha

---

## ✅ 3) Reglas de gobierno (para evitar caos)

- [ ] Definition of Ready (DoR)

Historia entra a sprint solo si: objetivo claro, criterio de aceptación, dependencias mapeadas, estimación hecha.

- [ ] Definition of Done (DoD)

Código + tests + revisión + deploy en staging + evidencia QA + auditoría/logs cuando aplique.

- [ ] Regla de urgencias

Máximo 1 urgencia por sprint (si entra, sale algo equivalente en puntos).

- [ ] WIP limits (Scrumban-friendly)

- Backend: máximo 2 historias “in progress” por dev

- Frontend: máximo 2

- QA: máximo 3 en validación

---

## ✅ 4) KPIs de ejecución del equipo (operativos)

- [ ] Sprint Predictability = completado/comprometido (meta > 80%)

- [ ] Lead Time historia (meta: tendencia a la baja)

- [ ] Defect Leakage (bugs en UAT/prod)

- [ ] Deployment Frequency (staging/prod)

- [ ] MTTR de incidentes durante piloto

- [ ] % historias con AC cumplido al 100%

---

## ✅ 5) Calendario sugerido (quincenal)

Semana 1

- [ ] Lunes: Planning

- [ ] Martes-Viernes: Daily + ejecución

- [ ] Miércoles: Refinement corto

Semana 2

- [ ] Lunes-Jueves: ejecución + dailies

- [ ] Viernes: Review + Retro + pre-planeación siguiente sprint

---

## Simple → ejemplo → práctica → recap

Simple:

RACI define “quién decide y quién ejecuta”; ceremonias mantienen ritmo; reglas evitan desorden.

Ejemplo:

[8:51 p.m., 4/3/2026] jgael1: Si aparece una urgencia de seguridad en Sprint 3, entra solo si sale otra historia equivalente. Así no rompes el sprint completo.

Práctica (hoy):

1) Crea documento “Team Operating System v1”.

2) Copia esta RACI y asigna nombres reales.

3) Agenda desde ya las 5 ceremonias recurrentes por 8 semanas.

Recap:

Con Fase 6.5 ya tienes modelo operativo completo: responsabilidades, ritmo de trabajo, gobernanza y métricas para que el MVP llegue en tiempo y con calidad.

Si quieres, hacemos Fase 6.6: plan de riesgos + contingencias + gatillos de decisión ejecutiva (qué hacer si un sprint se descarrila).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge: en Fase 6.6 te dejo un plan práctico de riesgos + contingencias + gatillos de decisión ejecutiva para actuar rápido si un sprint se descarrila.

La idea es simple: detectar temprano, decidir con reglas, y proteger el MVP.

- [ ] Pregunta breve (opcional): ¿quieres que asumamos tolerancia de retraso máxima de 1 sprint, o cero tolerancia en fecha de piloto?

## ✅ 1) Matriz de riesgos (priorizados)

## R1. Sobrealcance (scope creep)

- Probabilidad: Alta

- Impacto: Alto

- Señales tempranas: entran historias nuevas cada semana, AC ambiguos, cambios “pequeños” repetidos.

- Mitigación:

- [ ] Congelar alcance de sprint en planning

- [ ] Regla 1x1: si entra algo, sale algo del mismo tamaño

- [ ] “MVP vs v1.1” visible en tablero

- Contingencia: mover features no críticas (SSO avanzado, OCR, móvil) a v1.1.

## R2. Cuello de botella en Backend

- Probabilidad: Alta

- Impacto: Alto

- Señales: BE con >70% de historias bloqueantes, FE/QA esperando.

- Mitigación:

- [ ] Partir historias backend grandes en slices semanales

- [ ] Definir contratos API temprano (mock/stub)

- [ ] Pairing TL+BE en temas críticos

- Contingencia: reasignar 1 recurso temporal a backend y recortar reglas no esenciales.

## R3. Calidad insuficiente / defectos tardíos

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto

- Señales: bugs críticos en UAT, retrabajo en historias “done”.

- Mitigación:

- [ ] DoD estricto (test + QA + staging)

- [ ] Pruebas de regresión mínimas por sprint

- [ ] Criterios de aceptación verificables

- Contingencia: freeze de nuevas features por 3-5 días para estabilización.

## R4. Riesgo DevOps/infra (deploy inestable)

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto

- Señales: fallos frecuentes de pipeline, rollback manual caótico.

- Mitigación:

- [ ] CI/CD con gates claros

- [ ] Ambientes y secrets estandarizados

- [ ] Observabilidad desde Sprint 1

- Contingencia: ventana de hardening dedicada + despliegue progresivo (canary/blue-green simple).

## R5. Discovery ruidoso (duplicados/falsos positivos)

- Probabilidad: Media-Alta

- Impacto: Medio-Alto

- Señales: activos duplicados, alertas irrelevantes.

- Mitigación:

- [ ] Fingerprint robusto + reglas de confianza por fuente

- [ ] Umbrales por tenant

- [ ] Auditoría de dedupe

- Contingencia: degradar temporalmente reglas más agresivas y priorizar precisión.

## R6. Cumplimiento e‑Waste incompleto

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto (legal/auditoría)

- Señales: casos cerrados sin evidencia completa.

- Mitigación:

- [ ] Bloqueo técnico: no cierre sin certificado

- [ ] Cadena de custodia obligatoria

- [ ] Checklist de compliance en QA

- Contingencia: suspender cierre automático y habilitar aprobación manual controlada.

---

## ✅ 2) Gatillos ejecutivos (decisión rápida)

Activa comité corto (PO+TL+QA+DevOps) si ocurre cualquiera:

- [ ] Velocidad real < 70% del comprometido por 2 sprints seguidos

- [ ] >20% historias bloqueadas más de 3 días

- [ ] >3 bugs críticos abiertos al final del sprint

- [ ] Fallo de restore backup en prueba

- [ ] Discovery duplicando >10% de activos nuevos

- [ ] UAT rechazado por stakeholder clave

---

## ✅ 3) Playbook de contingencia (qué hacer en 48h)

## Paso 1 (0-24h): Diagnóstico

- [ ] Identificar top 3 causas raíz (no síntomas)

- [ ] Congelar ingreso de alcance nuevo

- [ ] Recalcular capacidad real del sprint

## Paso 2 (24-36h): Replan táctico

- [ ] Mantener solo historias “must-have MVP”

- [ ] Mover “should/could” a v1.1

- [ ] Reasignar recursos a ruta crítica

## Paso 3 (36-48h): Ejecución controlada

- [ ] Publicar plan de recuperación con fechas

- [ ] Ajustar dependencias en Jira (blocks)

- [ ] Monitoreo diario de riesgos críticos

---

## ✅ 4) Umbrales de recorte de alcance (guardrails)

Si se cumple esto, recortas automáticamente:

- [ ] Sprint 2 no cierra discovery idempotente → mover alertas avanzadas a v1.1

- [ ] Sprint 3 no cierra SAM base → congelar depreciación avanzada

- [ ] Sprint 4 inicia con >25% deuda crítica → priorizar solo compliance + estabilidad + piloto

---

## ✅ 5) Registro de riesgos (plantilla rápida)

Usa esta estructura por cada riesgo:

- ID

- Descripción

- Owner

- Probabilidad/Impacto

- Señal temprana

- Mitigación

- Plan B (contingencia)

- Estado (Open/Monitoring/Closed)

- Última revisión

---

Simple: riesgo sin gatillos = discusión eterna.

Ejemplo: si velocidad cae <70% por 2 sprints, se activa recorte automático, no debate infinito.

Práctica (hoy):

1) Crea tablero “Risk Register”.

2) Carga R1–R6 con owner.

3) Agenda revisión de riesgos 2 veces por semana (20 min).

Recap: con esta Fase 6.6 ya tienes un sistema de alerta temprana + decisión ejecutiva + recuperación en 48h para proteger fecha y calidad del MVP.

Si quieres, seguimos con Fase 6.7: te armo el plan de go-live del piloto (checklist T-14 a T+7, rollback, comunicaciones y soporte).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. Vamos con la Fase 6.7: Plan de Go‑Live del piloto con ventana controlada, checklist por días, rollback y soporte.

Objetivo: salir a piloto sin sorpresas y con plan claro si algo falla.

- [ ] Pregunta rápida (1): ¿el piloto será con 1 sede o con varias sedes desde el día 1?

## ✅ Plan Go‑Live Piloto (T‑14 a T+7)

## T‑14 a T‑10 (Preparación final)

- [ ] Congelar alcance funcional MVP (solo fixes críticos permitidos)

- [ ] Confirmar lista de usuarios piloto (admins, operadores, aprobadores)

- [ ] Validar ambientes: staging = espejo razonable de producción

- [ ] Cerrar checklist de seguridad mínima (MFA, RBAC, logs, backup)

Entregable: “Go/No-Go Draft v1”

---

## T‑9 a T‑7 (Calidad y datos)

- [ ] Ejecutar UAT guiado con casos reales (CMDB, alertas, e‑Waste)

- [ ] Correr prueba de carga ligera (picos esperados de piloto)

- [ ] Hacer dry-run de migración/seed de datos iniciales

- [ ] Corregir defectos P1/P2 detectados

Gate: 0 bugs críticos abiertos

---

## T‑6 a T‑4 (Operación y soporte)

- [ ] Definir mesa de soporte piloto (canal, horarios, responsables)

- [ ] Crear runbooks: incidentes comunes + pasos de resolución

- [ ] Configurar monitoreo/alertas operativas (latencia, errores, jobs)

- [ ] Simular incidente y practicar rollback técnico

Gate: restore de backup probado con evidencia

---

## T‑3 a T‑1 (Go/No-Go ejecutivo)

- [ ] Revisión final de riesgos R1–R6 (fase 6.6)

- [ ] Confirmar plan de comunicación a usuarios piloto

- [ ] Reunión Go/No-Go (PO, TL, QA, DevOps, negocio)

- [ ] Aprobación formal y ventana horaria de despliegue

Gate de salida (Go):

- [ ] Seguridad mínima OK

- [ ] Observabilidad OK

- [ ] Soporte operativo OK

- [ ] Rollback ensayado OK

---

## T0 (Día de Go‑Live)

- [ ] Backup previo + tag de release

- [ ] Deploy con checklist paso a paso

- [ ] Smoke test inmediato (login, RBAC, activos, alertas, e‑Waste)

- [ ] Monitoreo intensivo primeras 4 horas

- [ ] Comunicado “piloto activo” a stakeholders

---

## T+1 a T+3 (Hiper-cuidado)

- [ ] War-room ligera (2 bloques diarios de seguimiento)

- [ ] Triaging de incidencias por severidad (P1/P2/P3)

- [ ] Hotfixes controlados (sin meter features nuevas)

- [ ] Reporte diario corto: estado, incidentes, decisiones

---

## T+4 a T+7 (Estabilización)

- [ ] Revisar métricas de adopción y calidad

- [ ] Cerrar pendientes críticos

- [ ] Documentar lecciones aprendidas

- [ ] Decidir: ampliar piloto / mantener / rollback parcial

---

## ✅ Plan de Rollback (simple y ejecutable)

Disparadores de rollback:

- [ ] caída prolongada (>30 min) sin recuperación

- [ ] fallo de seguridad o permisos críticos

- [ ] corrupción/inconsistencia de datos no contenida

- [ ] degradación severa de operación del negocio

Pasos:

1) [ ] Declarar incidente y congelar cambios

2) [ ] Revertir versión (release tag anterior)

3) [ ] Restaurar datos según punto de backup definido

4) [ ] Ejecutar smoke test de recuperación

5) [ ] Comunicar estado + ETA + siguiente decisión

---

## ✅ Plan de comunicaciones

Antes (T‑3 a T‑1):

- [ ] Mensaje a usuarios piloto: fecha, ventana, qué cambia, canal de ayuda

Durante (T0):

- [ ] Aviso de inicio y confirmación de finalización

Después (T+1..T+7):

- [ ] Resumen diario corto a stakeholders

- [ ] Resumen semanal: estabilidad, valor, próximos pasos

---

## ✅ KPIs de éxito del piloto (semana 1)

- [ ] Disponibilidad > 99% en horario operativo piloto

- [ ] 0 incidentes críticos de seguridad

- [ ] < 5% transacciones con error funcional

- [ ] Tiempo de respuesta median < 2s (pantallas clave)

- [ ] UAT negocio: aprobación >= 80% de criterios

---

Simple: este plan divide el go-live en preparación, salida y estabilización, con gates claros.

Ejemplo: si en T‑2 aparece bug crítico en RBAC, se activa No-Go automático, se corrige y se reprograma.

Práctica (acción mínima hoy):

- [ ] Agenda reunión Go/No-Go en calendario (T‑2)

- [ ] Nombra owners de: Deploy, QA final, Soporte, Comunicación

- [ ] Crea checklist operativo en Jira/Notion con T‑14 a T+7

Recap: con Fase 6.7 ya tienes un plan real de salida a piloto, incluyendo control de riesgo, rollback y comunicación.

Si quieres, seguimos con Fase 6.8: te armo la plantilla de Go/No-Go en una sola página + formato de reporte diario del piloto.

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. En Fase 6.8 te dejo exactamente lo que pediste: una plantilla Go/No-Go de 1 página + formato de reporte diario del piloto listo para usar.

La idea es que puedas decidir rápido, con evidencia, y sin reuniones eternas.

## 🧾 1) Plantilla Go/No-Go (One Page)

Cópiala tal cual en Notion/Confluence/Google Doc.

- [ ] Proyecto:

- [ ] Release / Versión:

- [ ] Fecha y hora de decisión:

- [ ] Entorno objetivo: (Piloto / Producción parcial)

- [ ] Responsable de decisión (A): (PO/PM)

### A) Estado de gates críticos (Sí/No + evidencia)

- [ ] Seguridad mínima OK (MFA, RBAC, auditoría activa)

Evidencia:

- [ ] Calidad OK (0 bugs críticos abiertos, P1 controlados)

Evidencia:

- [ ] Datos OK (migración/seed validado, consistencia verificada)

Evidencia:

- [ ] Observabilidad OK (logs, métricas, alertas operativas)

Evidencia:

- [ ] Backup/Restore probado OK

Evidencia:

- [ ] Soporte listo OK (canal, horarios, on-call)

Evidencia:

### B) Riesgos abiertos (top 3)

1. Riesgo | Severidad | Mitigación activa | Owner

2. Riesgo | Severidad | Mitigación activa | Owner

3. Riesgo | Severidad | Mitigación activa | Owner

### C) Decisión

- [ ] GO

- [ ] NO-GO

- [ ] GO condicionado (detallar condición y hora límite)

Motivo de la decisión (3-5 líneas):

…

### D) Plan inmediato (próximas 24h)

- [ ] Acción 1 — Owner — ETA

- [ ] Acción 2 — Owner — ETA

- [ ] Acción 3 — Owner — ETA

Firmas/confirmación: PO/PM | TL | QA | DevOps | Stakeholder negocio

---

## 📊 2) Plantilla Reporte Diario del Piloto (T+1 a T+7)

- [ ] Fecha:

- [ ] Día de piloto: (T+1, T+2…)

- [ ] Semáforo general: 🟢 / 🟡 / 🔴

- [ ] Responsable del reporte:

### 1) Resumen ejecutivo (5 líneas máx)

- Estado general:

- Impacto en usuarios:

- Decisiones del día:

### 2) Métricas clave del día

- [ ] Disponibilidad:

- [ ] Errores funcionales (%):

- [ ] Latencia mediana (pantallas clave):

- [ ] Incidentes P1/P2/P3:

- [ ] MTTR (si hubo incidentes):

- [ ] Tickets soporte (abiertos/cerrados):

### 3) Incidencias relevantes

- [ ] Incidente | Severidad | Estado | Owner | ETA

- [ ] Incidente | Severidad | Estado | Owner | ETA

### 4) Cambios aplicados hoy

- [ ] Hotfix/ajuste | motivo | validación QA | resultado

### 5) Riesgos para mañana

- [ ] Riesgo | Probabilidad/Impacto | mitigación | owner

### 6) Decisiones requeridas (si aplica)

- [ ] Decisión | quién decide | deadline

### 7) Plan próximo día

- [ ] Prioridad 1

- [ ] Prioridad 2

- [ ] Prioridad 3

---

## ✅ 3) Criterio de semáforo (estándar rápido)

- [ ] 🟢 Verde: sin críticos, operación estable, KPIs dentro de rango

- [ ] 🟡 Amarillo: hay P2 o desvíos moderados, con plan de corrección en curso

- [ ] 🔴 Rojo: P1 activo, impacto alto o riesgo de seguridad/compliance

---

## Ejemplo corto (cómo se ve en práctica)

Go/No-Go: GO condicionado

Condición: cerrar bug RBAC de aprobación e‑Waste antes de 10:00 AM.

Owner: BE + QA.

Si no se cumple: No-Go y se reprograma ventana 24h.

---

## Acción mínima ahora (para dejarlo operativo hoy)

- [ ] Crear dos páginas: Go-NoGo-OnePager y Pilot-Daily-Report

- [ ] Asignar owners fijos (PO/TL/QA/DevOps)

- [ ] Programar envío diario del reporte (misma hora, T+1 a T+7)

Recap: ya tienes Fase 6.8 cerrada con dos plantillas ejecutivas listas para usar mañana mismo.

Si quieres, avanzamos a Fase 6.9 y te armo el paquete de cierre de piloto (postmortem, plan de escalamiento y roadmap v1.1).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. En Fase 6.9 cerramos el piloto de forma profesional: qué aprendimos, si escalamos, y qué entra a v1.1.

Objetivo: convertir resultados del piloto en decisiones ejecutables, no solo en “feedback”.

- [ ] Pregunta rápida (1): ¿quieres que el cierre esté orientado a escalar primero en más usuarios o en más sedes?

## ✅ Fase 6.9 — Paquete de cierre de piloto

## 1) Postmortem ejecutivo (sin culpa, con acciones)

- [ ] Qué salió bien (top 3)

- [ ] Qué salió mal (top 3)

- [ ] Causas raíz (técnicas + proceso)

- [ ] Acciones correctivas con owner y fecha

- [ ] Lecciones para el siguiente despliegue

Plantilla mínima:

- Contexto

- Timeline breve

- Impacto

- Root cause

- Correctivos (30/60 días)

---

## 2) Evaluación de éxito del piloto (Go / Hold / Rework)

Define decisión con umbrales:

- [ ] Adopción: % usuarios activos piloto (meta sugerida >70%)

- [ ] Calidad: bugs críticos = 0 al cierre

- [ ] Operación: disponibilidad >99% en horario objetivo

- [ ] Soporte: MTTR dentro del objetivo

- [ ] Negocio: aceptación stakeholder (encuesta corta >= 8/10)

Decisión:

- [ ] GO Escalamiento

- [ ] HOLD (estabilizar 1 ciclo más)

- [ ] REWORK (ajustes estructurales antes de crecer)

---

## 3) Plan de escalamiento (30-60-90 días)

## 30 días (estabilización)

- [ ] Cerrar deuda crítica y P2 recurrentes

- [ ] Endurecer observabilidad y runbooks

- [ ] Mejorar onboarding y entrenamiento usuarios

## 60 días (expansión controlada)

- [ ] Duplicar alcance (usuarios/sedes) con rollout por oleadas

- [ ] Revisar capacidad de soporte y performance

- [ ] Ajustar RBAC/políticas según uso real

## 90 días (consolidación)

- [ ] KPI de valor (ahorro SAM, trazabilidad e‑Waste, tiempo operativo)

- [ ] Auditoría de cumplimiento

- [ ] Cierre de v1.1 y preparación v1.2

---

## 4) Roadmap v1.1 (priorizado por valor)

Propuesta inicial post-piloto:

- [ ] Alta prioridad: mejoras de precisión discovery, UX dashboard, reglas alertas top

- [ ] Media prioridad: automatizaciones de soporte, reportes ejecutivos ampliados

- [ ] Baja prioridad: features “nice-to-have” (móvil, integraciones no críticas)

Regla: priorizar por Impacto negocio x Frecuencia de uso x Riesgo reducido.

---

## 5) Documentos de cierre obligatorios

- [ ] Informe final de piloto (2-4 páginas)

- [ ] Postmortem técnico y operativo

- [ ] Decisión ejecutiva firmada (Go/Hold/Rework)

- [ ] Plan 30-60-90 aprobado

- [ ] Backlog v1.1 priorizado y estimado

---

## Simple → ejemplo → práctica → recap

Simple: Fase 6.9 convierte el piloto en decisiones concretas de escalamiento.

Ejemplo: si disponibilidad fue 99.3% pero adopción 52%, no escalas sedes aún; primero corriges onboarding y UX.

Práctica (hoy):

1. [ ] Agenda reunión “Pilot Closure” (60 min).

2. [ ] Lleva KPIs reales vs metas.

3. [ ] Sale de esa reunión con una decisión: Go, Hold o Rework.

Recap: con 6.9 cierras ciclo completo: aprendizaje, decisión y plan de crecimiento.

Si quieres, arrancamos Fase 7.0: te armo el Executive Pack (1 slide de estado + 1 slide de riesgos + 1 slide de próximos 30 días)

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. Arrancamos Fase 7.0 con un Executive Pack simple y potente para dirección: 3 láminas, 5 minutos, decisiones claras.

Te dejo el contenido listo para copiar en PowerPoint/Canva/Google Slides.

- [ ] Pregunta rápida (solo 1): ¿quieres formato para presentar en 5 min (muy ejecutivo) o 15 min (con más detalle)?

## ✅ Fase 7.0 — Executive Pack (3 slides)

## Slide 1: Estado general (dónde estamos)

Título: Estado del programa — MVP / Piloto

Objetivo: que cualquier directivo entienda situación en 30 segundos.

- [ ] Semáforo global: 🟢 / 🟡 / 🔴

- [ ] Avance total: % completado vs plan

- [ ] Hitos logrados (3):

- Hito 1

- Hito 2

- Hito 3

- [ ] Desviaciones clave (máx 2):

- Desviación + impacto

- [ ] Decisión requerida hoy (1 línea):

- Ej: “Aprobar expansión a 2da sede en 30 días”

---

## Slide 2: Riesgos ejecutivos (qué podría frenar)

Título: Top riesgos y mitigación activa

Objetivo: mostrar control, no alarmar sin plan.

- [ ] Riesgo 1 — Severidad — Owner — Mitigación — ETA

- [ ] Riesgo 2 — Severidad — Owner — Mitigación — ETA

- [ ] Riesgo 3 — Severidad — Owner — Mitigación — ETA

- [ ] Gatillo de escalamiento:

- Ej: “Si predictibilidad <70% por 2 sprints → recorte automático de alcance”

Nota visual recomendada: tabla simple con columnas: Riesgo | Nivel | Acción | Responsable | Fecha

---

## Slide 3: Próximos 30 días (qué vamos a hacer)

Título: Plan 30 días — foco en valor

Objetivo: alinear ejecución con negocio.

- [ ] Prioridad 1 (impacto alto):

Resultado esperado + KPI

- [ ] Prioridad 2:

Resultado esperado + KPI

- [ ] Prioridad 3:

Resultado esperado + KPI

- [ ] Dependencias / decisiones de dirección (si aplica):

- Aprobación presupuesto / recursos / ventana operativa

Cierre de slide (1 línea):

“Con estas 3 acciones, protegemos estabilidad y habilitamos escalamiento controlado.”

---

## Mini-guion de presentación (simple → ejemplo → recap)

Simple (apertura):

“Estamos en [semáforo], con [x]% de avance; hoy necesitamos decidir [decisión].”

Ejemplo (riesgo):

“El mayor riesgo es [R1], ya mitigado con [acción], y se resuelve el [fecha].”

Recap (cierre):

“Si aprobamos [decisión], en 30 días entregamos [resultado medible].”

---

## Acción mínima hoy

- [ ] Crear archivo Executive-Pack-v1 con estas 3 slides

- [ ] Completar métricas reales (avance, disponibilidad, bugs, adopción)

- [ ] Ensayar versión de 5 minutos con 1 decisión clara al final

Si quieres, en el siguiente paso te lo convierto en texto final listo para pegar con números ejemplo realistas (tipo mock ejecutivo).

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. Te preparo un mock ejecutivo listo para pegar en 3 slides, con números realistas de ejemplo.

La idea es que solo cambies los datos finales y presentes en 5 minutos.

## Mock Ejecutivo — Executive Pack v1 (ejemplo realista)

- [ ] Cómo usarlo: copia/pega tal cual en tu deck y reemplaza lo marcado con [] si quieres ajustar.

---

## Slide 1 — Estado general

Título: Estado del programa — MVP / Piloto (Semana 12)

- [ ] Semáforo global: 🟡 (estable con riesgos controlados)

- [ ] Avance total: 78% completado vs 82% plan (brecha: -4 pp)

- [ ] Hitos logrados:

- MVP funcional en staging (CMDB + Discovery + Dashboard)

- Piloto activo en 1 sede con 42 usuarios habilitados

- Flujo e‑Waste con trazabilidad y evidencia de custodia operativo

- [ ] Desviaciones clave:

- Retraso en reglas avanzadas de deduplicación (impacto: precisión inicial)

- 2 integraciones no críticas movidas a v1.1

- [ ] Decisión requerida hoy:

Aprobar expansión controlada a 2da sede en 30 días, condicionada a estabilidad semanal.

Mensaje de cierre de slide:

“Vamos levemente detrás del plan, pero con entregables críticos activos y riesgo bajo de interrupción.”

---

## Slide 2 — Riesgos ejecutivos

Título: Top riesgos y mitigación activa

- [ ] R1: Precisión Discovery (duplicados) — Nivel: Alto

- Mitigación: ajuste fingerprint + umbrales por fuente

- Owner: TL/BE

- ETA: 10 días

- [ ] R2: Carga de soporte en hiper-cuidado — Nivel: Medio

- Mitigación: runbook + triage P1/P2 + horario extendido temporal

- Owner: QA/Operaciones

- ETA: 7 días

- [ ] R3: Adopción desigual por perfil de usuario — Nivel: Medio

- Mitigación: microcapacitaciones de 30 min + guía rápida por rol

- Owner: PO/Change Lead

- ETA: 14 días

- [ ] Gatillo ejecutivo vigente:

Si predictibilidad <70% por 2 sprints o >3 incidentes críticos/semana → activar recorte automático de alcance y plan de estabilización de 1 sprint.

Mensaje de cierre de slide:

“Riesgos identificados, con dueños y fecha; no hay riesgo rojo sin plan de respuesta.”

---

## Slide 3 — Próximos 30 días

Título: Plan de 30 días — foco en valor y escalamiento

- [ ] Prioridad 1: Estabilidad operativa piloto

- Resultado esperado: disponibilidad >99%

- KPI: incidentes P1 = 0; MTTR < 90 min

- [ ] Prioridad 2: Precisión de datos Discovery

- Resultado esperado: duplicados <3%

- KPI: tasa de dedupe efectiva semanal

- [ ] Prioridad 3: Adopción de usuarios clave

- Resultado esperado: adopción activa >75%

- KPI: usuarios activos semanales / usuarios habilitados

- [ ] Decisiones requeridas de dirección:

- Aprobación de 1 recurso temporal (soporte/capacitación) por 4 semanas

- Confirmar ventana de despliegue para sede 2 (semana [X])

Mensaje de cierre de slide:

“Con estas 3 prioridades, pasamos de piloto estable a escalamiento controlado con impacto medible.”

---

## Guion corto para presentarlo (5 min)

- [ ] Min 1: Estado general y decisión que necesitas hoy.

- [ ] Min 2-3: Top 3 riesgos + mitigación en marcha.

- [ ] Min 4: Plan 30 días con KPIs concretos.

- [ ] Min 5: Confirmación de decisiones ejecutivas y próximos hitos.

Frase final sugerida:

“Recomendación: avanzar con expansión controlada, manteniendo guardrails de calidad y estabilidad.”

---

Si quieres, siguiente paso te lo dejo en versión “lista para comité” con tono más corporativo (menos operativo) y formato de speech palabra por palabra.

[9:22 p.m., 4/3/2026] jgael1: [JuvinChat] Perfecto: quieres la versión lista para comité, más corporativa, directa y con narrativa de decisión.

Aquí la tienes en formato “copiar/pegar” para presentar ante dirección.

- [ ] Pregunta rápida (opcional): ¿el comité es más financiero o más operativo/tecnológico? (te la adapto en 1 minuto).

## ✅ Executive Pack — Versión Comité (3 slides + speech)

## SLIDE 1 — Estado Ejecutivo del Programa

Título: Estado Ejecutivo — Piloto MVP (Semana 12)

Contenido (en slide):

- Estado general: 🟡 En control

- Avance acumulado: 78% ejecutado vs 82% planificado (desviación: -4 pp)

- Logros clave:

- MVP operativo en entorno controlado

- Piloto en 1 sede con usuarios activos habilitados

- Flujo e‑Waste con trazabilidad y evidencia operativo

- Desviaciones relevantes:

- Ajuste pendiente en deduplicación avanzada

- 2 integraciones no críticas diferidas a v1.1

- Decisión solicitada al Comité:

Aprobar expansión controlada a segunda sede en 30 días, sujeta a KPIs de estabilidad.

Speech sugerido (45–60 seg):

“Hoy reportamos un estado amarillo en control: estamos 4 puntos por debajo del plan, pero con los entregables críticos ya operativos. El piloto está activo y con trazabilidad funcional en procesos clave. Las desviaciones actuales no comprometen continuidad del negocio y están contenidas dentro de v1.1. La decisión que traemos al comité es aprobar expansión controlada a una segunda sede en 30 días, condicionada a cumplimiento de estabilidad.”

---

## SLIDE 2 — Riesgos Estratégicos y Control

Título: Riesgos Estratégicos — Situación y Mitigación

Contenido (en slide):

1. Precisión de Discovery (duplicados) — Nivel: Alto

Mitigación: recalibración de fingerprint + umbrales por fuente

Responsable: TL/Backend | ETA: 10 días

2. Carga de soporte en hiper-cuidado — Nivel: Medio

Mitigación: runbook operativo + triage por severidad + soporte extendido temporal

Responsable: QA/Operaciones | ETA: 7 días

3. Adopción desigual por perfil de usuario — Nivel: Medio

Mitigación: capacitación focalizada por rol + guía de uso operativo

Responsable: PO/Change | ETA: 14 días

Guardrail ejecutivo (en slide):

Si predictibilidad <70% por 2 sprints o >3 incidentes críticos/semana → se activa plan automático de estabilización y recorte temporal de alcance.

Speech sugerido (45–60 seg):

“Tenemos tres riesgos relevantes, todos con responsable, mitigación y fecha comprometida. Ninguno está sin plan. Además, mantenemos un guardrail ejecutivo para evitar deriva: si cae la predictibilidad o suben incidentes críticos por encima del umbral, entramos automáticamente en modo estabilización. Esto protege fecha, calidad y reputación operativa.”

---

## SLIDE 3 — Plan 30 Días y Solicitudes al Comité

Título: Próximos 30 días — Ejecución con impacto medible

Contenido (en slide):

- Prioridad 1: Estabilidad operativa

- Meta: disponibilidad >99%

- KPI: P1 = 0; MTTR < 90 min

- Prioridad 2: Calidad de datos Discovery

- Meta: duplicados <3%

- KPI: tasa de dedupe efectiva semanal

- Prioridad 3: Adopción

- Meta: >75% usuarios activos semanales

- KPI: WAU / usuarios habilitados

Solicitudes al Comité (decisión):

1. Aprobación de 1 recurso temporal (4 semanas) para soporte/adopción

2. Validación de ventana para despliegue en sede 2 (semana objetivo)

Speech sugerido (45–60 seg):

“El plan de 30 días está orientado a tres resultados: estabilidad, calidad de datos y adopción. Todos con KPIs verificables y seguimiento semanal. Para ejecutar sin fricción, requerimos dos definiciones del comité: un refuerzo temporal de capacidad y la confirmación de la ventana de despliegue para segunda sede.”

---

## 🧩 Cierre de comité (guion final, 20 seg)

“Recomendación ejecutiva: avanzar con expansión controlada, manteniendo guardrails de estabilidad y calidad. Tenemos riesgos identificados, mitigación activa y métricas para gobernar la ejecución sin perder control.”

---

## Checklist de uso inmediato

[9:22 p.m., 4/3/2026] jgael1: - [ ] Pegar este contenido en 3 slides

- [ ] Ajustar 3 números reales (avance, disponibilidad, adopción)

- [ ] Ensayar speech de 3 minutos + 2 minutos Q&A

Si quieres, ahora te hago la versión Q&A de comité con 10 preguntas difíciles y respuestas ejecutivas listas.

[JuvinChat] Perfecto, Jorge. Te preparo una versión Q&A de comité con preguntas difíciles y respuestas ejecutivas cortas.

Objetivo: responder con seguridad, sin entrar en tecnicismos innecesarios.

## ✅ Q&A Ejecutivo (10 preguntas clave)

## 1) ¿Por qué deberíamos aprobar expansión si estamos en amarillo?

Respuesta:

Porque el amarillo está en control, no en crisis. Los entregables críticos ya operan, los riesgos tienen mitigación activa y existen guardrails automáticos. La expansión propuesta es controlada y condicionada a KPIs, no masiva.

---

## 2) ¿Cuál es el principal riesgo real hoy?

Respuesta:

La precisión de discovery (duplicados). Ya está tratada con recalibración técnica y umbrales por fuente, con ETA definida. Es un riesgo de calidad de dato, no de continuidad operativa.

---

## 3) ¿Qué pasa si en 2 semanas no mejoran los KPIs?

Respuesta:

Se activa el plan de estabilización: congelamos expansión, priorizamos correcciones críticas por un sprint, y retomamos crecimiento solo al recuperar umbrales. Está predefinido para evitar improvisación.

---

## 4) ¿Cuál es el impacto económico esperado de seguir?

Respuesta:

En esta fase, el retorno viene por eficiencia operativa y reducción de fricción: menos retrabajo, mejor trazabilidad y mejor control de activos/e‑Waste. El impacto financiero consolidado se reporta al cierre de 60-90 días con datos comparables.

---

## 5) ¿Cuánto cuesta no avanzar ahora?

Respuesta:

Postergar implica mantener costos de operación manual, pérdida de aprendizaje del piloto y retraso en captura de valor. El costo de espera es mayor que el riesgo de una expansión controlada.

---

## 6) ¿Tenemos capacidad de soporte para crecer?

Respuesta:

Sí, con una condición: refuerzo temporal de 1 recurso por 4 semanas. Con ese ajuste, mantenemos tiempos de respuesta y evitamos sobrecarga durante hiper-cuidado.

---

## 7) ¿Qué evidencia tenemos de adopción real, no solo usuarios habilitados?

Respuesta:

Medimos adopción por usuarios activos semanales sobre habilitados (WAU/Enabled), más uso de flujos críticos. No usamos métricas de “registro”; usamos uso efectivo.

---

## 8) ¿Qué tendría que pasar para frenar totalmente la expansión?

Respuesta:

Tres gatillos: caída de predictibilidad por debajo de umbral en 2 sprints, incidentes críticos recurrentes, o desvío de seguridad/compliance. Si ocurre, paramos expansión automáticamente.

---

## 9) ¿Qué decisiones concretas necesita hoy el equipo del comité?

Respuesta:

Dos:

1) Aprobación de expansión controlada a segunda sede (con condiciones KPI).

2) Aprobación de recurso temporal de soporte/adopción por 4 semanas.

---

## 10) ¿Qué compromiso de resultado podemos dar en 30 días?

Respuesta:

Compromiso medible: estabilidad >99%, incidentes P1 en cero, reducción de duplicados a objetivo definido y adopción >75% en usuarios objetivo. Reporte semanal al comité.

---

## 🎯 Frases de control (por si se pone tensa la reunión)

- “Buena alerta; ya está contemplada en el guardrail operativo.”

- “No estamos pidiendo fe: estamos pidiendo aprobación condicionada por métricas.”

- “Si el indicador cae, el plan se corrige automáticamente; no esperamos al daño.”

- “Preferimos crecimiento gobernado antes que velocidad sin control.”

---

## Mini estructura para responder en vivo (15 segundos)

Riesgo → control → decisión.

Ejemplo: “Sí, hay riesgo de adopción; está mitigado con capacitación por rol; por eso pedimos expansión por oleadas, no masiva.”

---

Si quieres, te hago la versión final: “script de vocero” de 3 minutos (palabra por palabra) + 1 minuto de cierre persuasivo para pedir aprobación.